Program usuwania azbestu

i wyrobów zawierających azbest

z terenu Miasta i Gminy Mikołajki

na lata 2008 – 2032

Wykonany na zlecenie:

GMINY MIKOŁAJKI,

powiat mrągowski,

woj. warmińsko-mazurskie.

###### Mikołajki, luty 2008 rok

SPIS TREŚCI

Mikołajki, luty 2008 rok	1

1. Wprowadzenie	4

Program ten nakłada na gminy następujące zadania:	4

2. Cel i zadania programu	4

3. Ogólna charakterystyka azbestu oraz wpływ azbestu na zdrowie człowieka	6

3.1. Charakterystyka azbestu:	6

3.1.1.Budowa azbestu	8

3.1.2. Rodzaje azbestu	8

3.1.3. Właściwości azbestu:	9

3.2.  Ogólne zastosowanie azbestu w Polsce	10

3.3. Oddziaływanie azbestu na organizm ludzki i skutki zdrowotne	12

3.4. Zanieczyszczenie środowiska azbestem oraz ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania azbestu na środowisko:	14

4. Stan prawny	15

4.1. Dokumenty Strategiczne	15

4.2.  Obowiązki wynikające z prawodawstwa	21

4.2.1. Ustawy:	22

4.2.2. Rozporządzenia:	23

4.3. Zasady bezpiecznego postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiązującego prawa:	27

4.3.1 Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami                      i urządzeniami  zawierającymi azbest:	27

4.3.2. Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.	30

4.3.3. Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.	32

4.3.4 Zasady bezpiecznego postępowania przy transporcie odpadów zawierających azbest:	38

4.3.5  Zasady unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.	42

5. Przeciwdziałanie powstawaniu „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest	44

6. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy 	45

6.1. Charakterystyka Gminy  MIKOŁAJKI	45

6.2. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mikołajki 	46

Powierzchnia	46

7. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU – Szacunek Kosztów	49

oraz Źródeł Finansowania	49

7.1. Potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania	49

7.2. System dofinansowania wywozu odpadów azbestowych	53

8. HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU I PRZEWIDYWANE	54

KORZYŚCI NA LATA 2008 - 2032	54

9. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom	56

10. Uwarunkowania realizacji Programu 	58

11.  PODSUMOWANIE	59

12.  Załączniki	61

12.1. OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	62

12.2.INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA	66

12.3. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE	68

12.4. W N I O S E K o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest	70

W N I O S E K	70

12.5. KARTA EWIDENCJI ODPADU	71

12.6. KARTA PRZEKAZANIA ODPADU – WZÓR	72

12.7. FIRMY, KTÓRE UZYSKAŁY DECYZJĘ ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST – powiat mrągowski,	74

12.8. Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych	77

12.9. Wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest  a także miejsc ich występowania.	81

# 1. Wprowadzenie

W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rezolucji z dnia                   19 czerwca 1997 r. w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P.                   Nr 38, poz. 73), powstał „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej 14 maja 2002 roku. Zakłada on oczyszczenie do końca  2032 roku terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest.

# Program ten nakłada na gminy następujące zadania:

1. Uwzględnienie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w gminnych planach gospodarki odpadami.

2. Przygotowywanie wykazów obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu.

3. Współpracę z lokalnymi mediami celem rozpowszechniania informacji dotyczących

zagrożeń powodowanych przez azbest oraz wyroby z azbestem.

4. Przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych z realizacji zadań „Programu”.

Gmina Mikołajki od roku 2007  przystąpiła do realizacji powyższych zadań poprzez opracowanie, przyjęcie i realizację w zakreślonym czasie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Mikołajki.

# 2. Cel i zadania programu

Podstawowym celem „Programu …..” jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy  Mikołajki,  co  spowoduje   wyeliminowanie  szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków jego działania. Osiągając ten cel Gmina wypełni zobowiązanie, jakie Polska złożyła Unii Europejskiej, deklarując oczyszczenie terenu naszego państwa z azbestu i wyrobów go zawierających do końca 2032 roku. Gmina Mikołajki zakłada usunięcie azbestu                    i wyrobów zawierających azbest z terenu przez nią administrowanego  do  końca 2032 roku.

Celem Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Mikołajki jest:

• usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, • wyeliminowanie jego szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców.

Stosowanie przez kolejne lata wyrobów azbestowych w budownictwie wpłynęło               na jego nagromadzenie się w gospodarstwach i obiektach budowlanych. Obecnie wyeliminowanie wyrobów azbestowych jest procesem kosztownym i wieloletnim. Wynika to z przepisów i procedury postępowania z odpadami niebezpiecznymi, jakim jest azbest. Program wskazuje na właściwy przebieg tych prac, wielkości finansowe przedsięwzięcia, a także uwzględnia sytuację finansową mieszkańców i ich obawy         w zakresie gospodarowania azbestem. Harmonogram zawiera nie tylko wskazanie na ilość i cenę, ale także działania edukacyjne i monitorujące, ponieważ na sprawne przeprowadzenie Programu ma wpływ wiedza i znajomość procedur posiadaczy wyrobów azbestowych (np. realizacja usuwania azbestu przy okazji remontów dachu, bieżących napraw, itp.)

Zadania Programu

Program zakłada realizację następujących zadań:

1. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest. 3. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania. 4. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej. 5. Mobilizowanie właścicieli obiektów przemysłowych do usunięcia wyrobów zawierających azbest. 6. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu. 7.Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest. 8. Przeznaczenie części środków finansowych z budżetu Gminy na realizację Programu. 9.Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych, użyteczności publicznej i innych będących własnością Gminy. 10. Eliminacja możliwości powstawania „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest. 11. Oczyszczenie terenów miejskich i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych (np. dzikie wysypiska). 12. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom. 13. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

Przed przystąpieniem do realizacji programu oszacowano ilość wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Mikołajki. Opracowanie wstępnej bazy wyrobów azbestowych będzie doskonałym odniesieniem dla działań monitoringowych realizowanych w ramach Programu. Oczywiście należy mieć świadomość, że stopień zagrożenia azbestem postępuje wraz z okresem jego użytkowania. W gminnej polityce usuwania azbestu należałoby uwzględnić następujące sytuacje:

- unieszkodliwienie wyrobów azbestowych, gdy ich stan techniczny nie pozwala na dalsze użytkowanie,

- ograniczanie uciążliwości wyrobów azbestowych w dalszym ciągu

użytkowanych.

Tempo usuwania azbestu w gminie zależy od rozwiązania dwóch podstawowych problemów:

- stopnia upowszechnienia celowości eliminacji azbestu szczególnie

w środowisku wiejskim, które jest głównym użytkownikiem azbestowych

pokryć dachowych,

-    wprowadzenia motywacyjnej polityki finansowej.

# 3. Ogólna charakterystyka azbestu oraz wpływ azbestu na zdrowie człowieka

## 3.1. Charakterystyka azbestu:

Do azbestów należą minerały o budowie włóknistej oraz udowodnionym działaniu kancerogennym. Azbest wykorzystywany był na szeroką skalę przez ostatnie sto lat, w gospodarce światowej i krajowej.

W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

-  pokryć dachów: eternit falisty i płaski,

-  płyt elewacyjnych i balkonowych,

-  rur do wykonywania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 	   ogrzewania,

-  sprzęgieł i hamulców do wind,

- różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła,

przewodów  centralnego ogrzewania,

- ognioodpornych kocy azbestowych.

Rys. Włókna azbestu                                                Rys. Azbest

Azbest jest handlową nazwą, odnoszącą się do włóknistych materiałów nieorganicznych – minerałów o unikalnych właściwościach chemicznych i fizycznych. Azbesty, niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej, są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ich występowanie jest dość powszechne, ale tylko w niewielu miejscach kuli ziemskiej azbest był i niekiedy jeszcze jest, eksploatowany na skalę przemysłową.

Powszechnie wiadomo, że azbesty są minerałami metamorficznymi, które tworzą włókniste odmiany amfiboli i serpentynów. Większość z nich powstała w skałach pochodzenia magmowego, głównie ultra-zasadowych, takich jak: perydotyt, dunit, piroksenit. Najczęściej azbest tworzy wypełnienia szczelin w tych skałach w postaci bardzo cienkich, włóknistych monokryształów, których długość dochodzi niekiedy do kilkudziesięciu centymetrów.

### 3.1.1.Budowa azbestu

Pod względem chemicznym, azbest to uwodnione krzemiany lub glinokrzemiany, głównie magnezu i żelaza. Azbest może współwystępować z innymi minerałami, takimi jak: mika, talk, kalcyt, dolomit, magnezyt. Azbest często zawiera domieszki pierwiastków śladowych, takich jak: Ni, Cr, V itd. Barwa azbestu zależy   od zawartego w nim żelaza.

Włókna azbestu należą do najcieńszych naturalnych włókien występujących             w przyrodzie. Obserwowane makroskopowo włókna są wiązkami zbudowanymi                z dużej liczby włókien elementarnych, dochodzącej nawet do kilkudziesięciu tysięcy. W tych wiązkach pojedyncze kryształy włókna azbestu są w różnym stopniu ze sobą zespolone i splątane. Główną przyczyną aktywności kancerogennej azbestu jest wydłużony kształt jego cząstek, a więc kształt typu włókno. Krytyczne wymiary włókien respirabilnych azbestu to włókna o długości L>5 µm, średnicy d<3 µm                       i stosunku długości  do średnicy włókien L/d .3:1.

### 3.1.2. Rodzaje azbestu

Pod względem mineralogicznym rozróżnia się dwie grupy azbestów:

- serpentynowe,

- amfibolowe.

Do azbestów serpentynowych należy w zasadzie tylko jedna odmiana azbestu – azbest chryzotylowy.  Wśród azbestów amfibolowych przemysłowe znaczenie mają dwie odmiany: azbest amosytowy i krokidolitowy. Istnieją jeszcze inne odmiany azbestu amfibolowego, np. antofyllit, tremolit i aktynolit, które nie posiadają znaczenia przemysłowego.

Azbesty serpentynowe:

Chryzotyl

Jest to azbest biały, jedwabisty, mający największe zastosowanie w przemyśle.                     Jest wydobywany w największych ilościach, stanowiąc ponad 90% wydobycia wszystkich rodzajów azbestu.

Azbest chryzotylowy jest wytrzymały , elastyczny, ognioodporny, źle przewodzi ciepło, elektryczność i dźwięk, jest odporny na alkalia, ale rozkłada się w kwasie solnym.

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Niektóre rodzaje azbestów chryzotylowych są znakomitymi środkami filtracyjnymi, posiadającymi                     w wysokim stopniu zdolność wchłaniania, wynikającą  z dużej powierzchni wewnętrznej, tj. stosunku powierzchni włókien do ich wagi. Powyższa właściwość ułatwia również wiązanie się azbestu chryzotylowego z cementem, co zostało wykorzystane w produkcji wyrobów azbestowo-cementowych (np. płyty eternitowe, rury itp.) bardzo wysokiej jakości.

Zaletą azbestu chryzotylowego jest także jego niski współczynnik tarcia, co przy jednoczesnej odporności na temperaturę sprawia, że azbest ten jest cennym surowcem do produkcji wyrobów materiałów ciernych, np. okładziny sprzęgieł                     i hamulców.

Azbesty amfibolowe:

Zasadniczą cechą stanowiącą o dużym znaczeniu gospodarczym azbestów amfibolowych jest odporność na kwasy. Z tych względów są one powszechnie stosowane jako materiały filtracyjne roztworów zawierających mocne kwasy nieorganiczne. Również produkcja uszczelnień przeznaczonych do pracy                         w środowiskach mocnych kwasów opiera się na azbestach tej grupy. Pojedyncze włókna azbestów amfibolowych są prawie dwa razy grubsze  niż włókna azbestu chryzotylowego i to jest właśnie przyczyną mniejszej ich giętkości. Długość włókien dochodzi średnio do 50 µm, niektóre odmiany, jak np. amosyt, posiadają włókna              o wiele dłuższe.

Do azbestów o właściwościach kwasoodpornych zaliczane są następujące odmiany: amosyt, krokidolit, antofyllit, tremolit oraz aktynolit. Z tych odmian                        w przemyśle mają znaczenie tylko amosyt i krokidolit, jako mechanicznie najbardziej wytrzymałe.

### 3.1.3. Właściwości azbestu:

Azbest ma wyjątkowe właściwości chemiczne i fizyczne. Są to:

- odporność na wysoką temperaturę,

- odporność na chemikalia, kwasy, zasady, wodę morską,

- odporność na ścieranie,

- duża sprężystość i wytrzymałość mechaniczną,

- jest izolatorem termicznym i elektrycznym,

- charakteryzuje się elastycznością,

- jest złym przewodnikiem ciepła.

Cechy te spowodowały, że znalazł on zastosowanie w produkcji wielu elementów.

## 3.2.  Ogólne zastosowanie azbestu w Polsce

Azbest stosowany był w produkcji wielu wyrobów przemysłowych, lecz przede wszystkim (co najmniej około 80% zużycia azbestu) do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych, a w mniejszych ilościach do produkcji rur, rozmaitych kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych i innych.

Tak więc azbest stosowano w produkcji następujących grup wyrobów:

- wyroby azbestowo-cementowe – pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, rury             i prostokątne profile kanałów wentylacyjnych, płyty i kształtki w wymiennikach ciepła, płyty elewacyjne,

- masy torkretowe i tzw. miękkie izolacje ognioochronne,

- wyroby tekstylne z azbestu – sznury i maty,

- specjalne uszczelki przemysłowe, wyłożenia antywibracyjne,

- materiały i wykładziny cierne – sprzęgła i hamulce (obecnie występują                   w starszych dźwigach i windach , niekiedy w sprzęgłach napędów przemysłowych),

- masy ogniotrwałe,

- filtry przemysłowe,

- izolacja cieplna.

W poszczególnych wyrobach zawierajacych azbest jego udział jest rożny. I tak:

- płyty dachowe w budownictwie (eternit) zawierają 10-15%,

- osłony ścian, ciągów wentylacyjnych, okładziny i elementy grzejne 12-15%,

- izolacje ognioodporne, elektryczne i akustyczne 12-100%,

- elementy cierne do hamulców i sprzęgieł 15-75 %,

- uszczelnienia i szczeliwa 4,5-85%.

Azbest był stosowany w budownictwie wszędzie tam, gdzie potrzebna była podwyższona odporność ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementów narażonych lub potencjalnie narażonych na wysoką temperaturę (przeciwpożarowe klapy, ciągi telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, węzły ciepłownicze, obudowa klatki schodowej, przejścia kabli elektrycznych, przewodów ciepłowniczych i wentylacyjnych między stropami, zabezpieczenia elementów stropowych                        i ściennych strychów, piwnic, dróg ewakuacyjnych, konstrukcji stalowych). Azbest stosowano także w tkaninach wygłuszających hałas.

Stosowano go również w elektrociepłowniach, w obmurzach kotłów (jako izolacje termiczne w formie sznurów i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza), a także w uszczelnieniach urządzeń poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach, wymiennikach ciepła, w izolacjach tras ciepłowniczych (jako płaszcze azbestowo-cementowe lub azbestowo-gipsowe). Wyroby zawierające azbest umiejscowione są w kominach o dużej wysokości, chłodniach kominowych, także chłodniach wentylacyjnych, rurach zraszających parę, zraszalnikach itp.

Ponadto miał on zastosowanie w termoizolacji i izolacji elektrycznych urządzeń grzewczych w tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach                       i tablicach rozdzielni elektrycznych), w termoizolacji silników pojazdów mechanicznych, w elementach kolektorów wydechowych oraz elementach ciernych – sprzęgłach i hamulcach.

Powszechnie stosuje się azbest w kolejnictwie, w przemyśle lotniczym                      i stoczniowym, np. w statkach, szczególnie w miejscach narażonych na ogień, wymagających zwiększonej odporności  na wysoka temperaturę.

Z azbestu wykonuje się przepony stosowane w elektrolitycznej produkcji chloru. Ponadto azbest wykorzystywany jest w hutach szkła (np. w wałach ciągnących).

W latach 80-tych zużywano w Polsce około 100 000 ton azbestu rocznie.                Od roku 1999 obowiązuje w Polsce zakaz stosowania azbestu.

Obecnie zamiast azbestu stosuje się inne materiały o strukturze włóknistej. Materiałem zastępczym są często: włókna szklane, węglowe, wata bazaltowa lub tzw. włókna mineralne nienaturalnego pochodzenia, zwykle z tworzyw sztucznych. Niestety brak pełnej znajomości mechanizmu szkodliwego działania azbestu powoduje, że nie wiadomo czy nowe materiały nie mają także jego szkodliwych właściwości.

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

· Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne                     na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.

· Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000kg/m3 definiowane jako „twarde”. Azbestu zawierają poniżej 20%. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu              do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym.                W mniejszych ilościach produkowane i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz                         w budownictwie jako przewody kominowe i zsypowe.

## 3.3. Oddziaływanie azbestu na organizm ludzki i skutki zdrowotne

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Niebezpieczne dla zdrowia są włókna respirabilne, które z racji swych wymiarów mogą wnikać głęboko do układu oddechowego i nie                       są stamtąd usuwane w wyniku działania naturalnych mechanizmów oczyszczających. Są one dłuższe od 5 µm, mają grubość mniejszą od 3 µm                      a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 : 1.

Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika                   do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia.

Naturalne źródła emisji włókien azbestowych w praktyce mają mniejsze znaczenie niż źródła związane z działalnością człowieka. Obecnie po zaprzestaniu produkcji wyrobów zawierających azbest tymi źródłami są:

- niewłaściwie składowane odpady azbestowe, w tym tzw. dzikie wysypiska,

- użytkowanie wyrobów azbestowych, co w konsekwencji prowadzi                          do zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestowym w wyniku: korozji                         i mechanicznych uszkodzeń płyt azbestowo-cementowych, ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych,

- niewłaściwe usuwanie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest,

- urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest. Są to źródła występujące wewnątrz pomieszczeń.

Wyroby azbestowe będące w dobrym stanie technicznym oraz odpowiednio zabezpieczone nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Zagrożenie pojawia się  wówczas, gdy zaistnieją warunki stwarzające możliwości uwalniania się włókien azbestowych do otoczenia.  Do sytuacji takich dochodzi najczęściej w wyniku  poddawania elementów azbestowych obróbce mechanicznej, jak również wskutek naruszania struktury wyrobu spowodowanej naturalnym starzeniem się materiału oraz pod wpływem oddziaływania czynników atmosferycznych. Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc. Ich szkodliwe działanie  może ujawnić się dopiero po wielu latach w postaci różnych schorzeń.

Oddychanie  powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu  prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego:

- pylicy azbestowej (azbestozy),

- łagodnych zmian opłucnowych,

- raka płuc,

- międzybłonniaków opłucnej i otrzewnej.

Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych substancji zanieczyszczających na ziemi. W związku z tym, znajduje się w wykazie opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, jako niebezpieczna substancja chemiczna o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka.

## 3.4. Zanieczyszczenie środowiska azbestem oraz ograniczenie negatywnych skutków oddziaływania azbestu na środowisko:

Ze względu na swoje właściwości azbest wprowadzony do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony. Włókna przedostają się do powietrza atmosferycznego zarówno w wyniku procesów naturalnych, wietrzenia formacji geologicznych, jak i działalności człowieka. Wielkość emisji włókien azbestu                      do powietrza atmosferycznego związana jest z takimi czynnikami fizycznymi jak wibracja powietrza, temperatura i wilgotność oraz ich zmienność. Jedynym sposobem oczyszczania powietrza są opady atmosferyczne.

Źródłami naturalnymi włókien azbestu są zanieczyszczenia skorupy ziemskiej, zanieczyszczenie wód przepływających przez złoża zawierające azbest, zanieczyszczenie azbestem eksploatowanych złóż węgla kamiennego, rud miedzi, kamieni budowlanych, talku i innych.

W praktyce źródła naturalne mają jednak mniejsze znaczenie ze względu                             na znaczne rozproszenie oraz występowanie na terenach stosunkowo rzadko zaludnionych, podczas gdy źródła związane z działalnością człowieka dotyczą zwykle terenów o dużej gęstości zaludnienia.

Źródła zanieczyszczeń środowiska azbestem, związane z działalnością człowieka, można podzielić w następujący sposób:

- tereny wydobywania i produkcji azbestu oraz zakłady przetwórstwa azbestu,

- miejsca składowania odpadów zawierających azbest,

- korozja płyt azbestowo-cementowych, którą przyspieszają „kwaśne deszcze”                i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

- środki transportu (np. ścierania tarcz sprzęgłowych i hamulcowych, kruszenie powłok termoizolacyjnych silników pojazdów mechanicznych itd.),

- źródła wewnątrz pomieszczeń: urządzenia grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i izolacje zawierające azbest.

Warunkiem podjęcia działań specjalistycznych w celu zmniejszenia wpływu azbestu na środowisko jest jego identyfikacja i lokalizacja w obiekcie oraz ocena stanu technicznego wyrobu i ryzyka emisji pyłu. Powinno być to poprzedzone inwentaryzacją wyrobów zwierających azbest oraz określeniem rodzaju azbestu zawartego w danym wyrobie. Przy inwentaryzacji należy zwracać szczególną uwagę na:

- fakt, iż każdy obiekt  może zawierać materiały i wyroby, w których skład wchodzi azbest, a prawdopodobieństwo jego występowania wzrasta                 w obiektach starszych,

- istnienie w budynkach stref o dużym prawdopodobieństwie występowania azbestu; należą do nich elementy instalacji wentylacyjnych, urządzeń wodnokanalizacyjnych i grzewczych, zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowych, wszelkiego rodzaju izolacje termiczne, ogniochronne                  i elektryczne,

- braku w dokumentacji technicznej obiektów informacji o użytych wyrobach zawierających azbest,

- możliwość zastąpienia w fazie wykonawstwa materiałów planowanych materiałami zawierającymi azbest, czego nie ujęto w dokumentacji powykonawczej.

Bardzo ważne jest informowanie społeczeństwa o ryzyku związanym z narażeniem na azbest wystepujący w środowisku.

Głównym celem informowania o ryzyku jest dostarczenie informacji                            o zagrożeniu osobom i społecznościom narażonym na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów.

# 4. Stan prawny

## 4.1. Dokumenty Strategiczne

Ochrona Środowiska

Polityka Polski w zakresie ochrony środowiska oparta jest zarówno                      na wieloletnich doświadczeniach krajowych oraz na ogólnych zasadach, powszechnie uznawanych przez społeczność międzynarodową.

Podstawą kształtowania polskiej polityki w dziedzinie ochrony środowiska jest

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku i przyjęta w ogólnonarodowym referendum konstytucyjnym (Konstytucja RP została opublikowana w Dz. U. Nr 78, poz. 483),              w szczególności:

art. 5, który stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości                                 i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka                       i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”

art. 74, który stanowi, że: „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne obywateli, Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawa do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska”.

Przez ochronę środowiska, zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska, rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w szczególności na:

- a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,

- b) przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,

- c) przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego,

przy czym, przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.

Ochrona zasobów środowiska jest realizowana w szczególności poprzez:

- określenie standardów jakości środowiska oraz kontrolę ich osiągania, a także

podejmowanie działań służących do ich nie przekraczania lub przywracania,

- ograniczanie emisji.

Prawo ochrony środowiska definiuje azbest jako substancję stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska art. 160. Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności.

Polityka ekologiczna państwa

Podstawą współczesnych systemów ochrony środowiska jest zapobieganie powstawaniu zagrożeń. Osiąga się to przez wykorzystywanie różnorodnych instrumentów, wśród których najważniejsze to:

- instrumenty programowo-planistyczne (strategie, polityki, programy, plany),

- instrumenty reglamentacyjne (decyzje administracyjne warunkujące realizacje

poszczególnych etapów procesu w określonych działaniach),

- instrumenty ekonomiczne (np. ustanawianie zabezpieczenia roszczeń),

- instrumenty karne (wynikające z odpowiedzialności karnej, administracyjnej               i cywilnej).

Stwarzanie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska następuje                       w Polsce poprzez dokument o charakterze strategiczno-planistycznym, to jest politykę ekologiczną państwa.

Polityka ekologiczna państwa określa w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne                 i środki finansowe.

W okresie perspektywicznym (do 2025 r.) priorytetowe kierunki polityki w zakresie ochrony powietrza obejmują: pełną realizację zobowiązań wynikających z wymogów międzynarodowych i dotyczących wyeliminowania lub ograniczenia produkcji                      i użytkowania wszystkich substancji i produktów zawierających niebezpieczne zanieczyszczenia dla powietrza (metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne, substancje niszczące warstwę ozonową, azbest i niektóre inne).

VI Program działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 – 2010 podkreśla, że realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę środowiska i jakości życia obywateli UE. Komisja Europejska wśród czterech priorytetowych obszarów działań wymienia "środowisko i zdrowie". Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia wynikającego z narażenia na szkodliwe oddziaływanie azbestu.

Gospodarka Odpadami

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 – KPGO-2010

Krajowy plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Ministrów Uchwałą                 Nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. Nr 90, poz. 946) w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest zaleca jedynie podjęcie następujących działań:

- monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem,

- modernizację i/lub budowę składowisk odpadów azbestowych.

Znacznie więcej uwagi poświęcał azbestowi poprzedzający go Krajowy plan gospodarki odpadami  przyjęty 29 października 2002 r. Identyfikował on zamierzenia mające na celu poprawę sytuacji w środowisku, związanej z zagrożeniem odpadami. Zakładał, że pozostawienie obecnego stanu w rzeczy samej jest zagrożeniem. Składowanie, jeśli zachodzi zgodnie z wymogami, określonymi normami prawnymi              i technicznymi jest rozwiązaniem lepszym niż pozostawienie odpadów w ich obecnym miejscu.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem, przy jego opracowaniu przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

- zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja;

- zapewnienie odzysku, głównie recyklingu, odpadów, których powstania w danych

warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć;

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem);

- bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków techniczno-ekonomicznych.

Zwrócono szczególną uwagę na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym                      z azbestem. Jako cel główny wyznaczono bezpieczne dla zdrowia ludzi usunięcie wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie.

Wyznaczono również zadania mające doprowadzić do realizacji ww. celu,                        a mianowicie:

1. zadania organizacyjne:

- opracowanie na poziomie wojewódzkim baz informacyjnych zawierających dane dotyczące lokalizacji, ilości i stanu wyrobów zawierających azbest, na podstawie danych uzyskanych z przeglądów realizowanych przez właścicieli lub zarządców obiektów i urządzeń budowlanych na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki                z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 138, poz. 895),

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi

azbest,

- organizację kampanii reklamowo-propagandowej w zakresie postępowania                    z odpadami zawierającymi azbest,

- opracowywanie programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie

wojewódzkim, powiatowym i gminnym,

- nowelizacja przepisów prawnych zgodnie z „programem usuwania azbestu                       i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium polski”

2. zadania  inwestycyjne:

- usuwanie azbestu jest zadaniem długoterminowym, przewiduje się adaptację istniejących składowisk (wydzielenie osobnej kwatery do deponowania odpadów zawierających azbest na terenie istniejących składowisk odpadów komunalnych)                  i budowę nowych 40 składowisk, a do końca 2032 r. — 84 składowisk.

W 2002 r. na zlecenie ministerstwa gospodarki został opracowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Program usuwania azbestu został przyjęty przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r. Stanowi on element Krajowego Planu Gospodarki Odpadami jak również powinien stanowić element programów ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko                     i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów

ochrony środowiska,

- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

W realizacji „Programu...” zwrócono uwagę na obszary, w których azbest musi być usuwany lub unieszkodliwiany.

W założeniach „Programu..” przyjęto, iż w perspektywie długofalowej, realizacja celów odbywać się będzie również w ramach w pełni skoordynowanych przedsięwzięć zaplanowanych w Narodowym Planie Rozwoju (NPR), który stanowi podstawę finansowego wsparcia z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zarys strategii regionalnej

Strategia Rozwoju Województwa

„Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku”  przyjęta uchwałą Nr XXXIV/474/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 31 sierpnia 2005 r. w obszarze „Środowisko przyrodnicze” zakłada, że głównym zadaniem Warmii i Mazur jest utrzymanie pozycji lidera w czystości środowiska przyrodniczego poprzez m.in. utworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

„Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2010”  został przyjęty przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego               w dniu 26-06-2007  uchwałą Nr IX/162/07.

W wymienionym dokumencie odpady zawierające azbest potraktowano jako odrębną grupę. Na podstawie zebranych w 2006 roku informacji Wojewoda sporządził zbiorczy rejestr dotyczący ilości wyrobów zawierających azbest w województwie warmińsko-mazurskim, których łączna ilość wynosi 85.095,5 Mg oraz 100.924,5 mb rur azbestowo-cementowych.

Jako podstawową metodę unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest wymieniono ich składowanie. Dla realizacji tego celu planowane jest adaptowanie (rozbudowę)  istniejącego składowiska odpadów w miejscowości Półwieś, gmina Zalewo, powiat ostródzki. W związku z tym, że funkcjonujące składowisko nie rozwiązuje problemu składowania odpadów azbestowych z terenu województwa, proponowane jest wybudowanie 3 nowych  składowisk: w północnej, wschodniej oraz południowej części województwa.

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mrągowskiego

PGO nie wskazuje na  potrzebę budowy składowiska odpadów azbestowych. Sugeruje się przygotowanie na terenie składowiska w Polskiej Wsi gm. Mrągowo kwatery do czasowego magazynowania odpadów azbestowych celem zebrania partii wysyłkowej do przekazania specjalistycznym firmom.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Mikołajki

Plan przewiduje monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

Zgodnie z przyjętą strategią Związku Gmin „Czyste Mazury” założono, że azbest będzie gromadzony na przygotowanych kwaterach na bazie składowiska w Polskiej Wsi.

## 4.2.  Obowiązki wynikające z prawodawstwa

Polskie prawodawstwo dopuszcza wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest w użytkowanych budynkach, instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 roku. W sposób szczegółowy określa  wymagania dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami azbestowymi, obowiązki organów administracji, a także właścicieli i zarządców nieruchomości              w tym zakresie oraz obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu             i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

W niniejszym opracowaniu omówiono podstawowe akty prawne, regulujące zasady postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.

### 4.2.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.). Ustawa zakazuje wprowadzania na obszar kraju azbestu, wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2006 r.            Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym normującym działalność obejmująca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Reguluje zasady wydawania pozwoleń na budowę, przyjmowania zgłoszeń przystąpienia                do określonych prac itd.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2006 r.  Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek składania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także osoby prawne stosownych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (w tym również azbest).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Ustawa ta wprowadziła m.in. obowiązek uzyskania przez wytwórcę odpadów niebezpiecznych (wykonawcę prac usuwania wyrobów zawierających azbest) zatwierdzenia – przez właściwego wojewodę lub starostę – programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest.

### 4.2.2. Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. – w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje odpadów zawierających azbest    na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych poniżej grupach i podgrupach z odpowiednim przypisanym kodem klasyfikacyjnym:

- 06 07 01* -  odpady azbestowe z elektrolizy,

- 06 13 04* -  odpady z przetwarzania azbestu,

- 10 11 81* -  odpady zawierające azbest,

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierających niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

- 16 01 11* -  okładziny hamulcowe zawierające azbest,

- 16 02 12* -  zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

- 17 06 01* -  materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* -  materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie                           dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439). Rozporządzenie określa terminy przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie                            dla środowiska oraz podaje formę przedkładania tej informacji. Azbest jest uznany w tym rozporządzeniu jako jedna z substancji stwarzająca zagrożenie                       i określono dla niego formę i terminy przedkładania przedmiotowej informacji.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października  2002 r.                      w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny  (Dz. U. Nr 191, poz. 1595). W sposób nieselektywny mogą być składowane  odpady o następujących kodach:

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

Odpady te mogą być składowane wspólnie, na tym samym składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Nie można natomiast mieszać tych odpadów i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów zawierających azbest:

- pyły zawierające azbest chryzotylowy oraz pyły zawierające azbest chryzotylowy i inne minerały włókniste oraz pyły zawierające inne minerały włókniste, z wyjątkiem krokidolitu

- pył całkowity – 1,0 mg/m3,

- włókna respirabilne – 0,2 mg/m3,

- pyły zawierające krokidolit

- pył całkowity – 0,5 mg/m3,

- włókna respirabilne – 0,2 mg/m3.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r.         Nr 1, poz. 12) określa limity stężenia azbestu w powietrzu. Wartości odniesienia                 dla azbestu wynoszą odpowiednio:

- dla 1 godziny – 2 350 włókien/m3,

- dla roku kalendarzowego – 250 włókien/m3.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji                     i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Określa m.in. wymagania dotyczące składowania odpadów zawierających azbest.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) określa zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub zdrowia ludzi.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania                  i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Rozporządzenie wprowadza obowiązek inwentaryzacji przez właściciela lub zarządzającego (osobę fizyczną) miejsc, gdzie był lub jest wykorzystywany azbest – oraz składania corocznie stosownych informacji             do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Osoby prawne składają sprawozdania do wojewody.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia                   2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) nakłada na właścicieli lub zarządców obiektów, urządzeń budowlanych, instalacji przemysłowych lub innych miejsc zawierających azbest - obowiązek okresowej kontroli stanu tych wyrobów  oraz sporządzenia oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających azbest zgodnie                          z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia (Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest). Pierwsza kontrola powinna być przeprowadzona w terminie do 6 miesięcy od dnia wejścia                  w życie rozporządzenia. W/w podmioty przechowują 1 egz. oceny (łącznie               ze stosowną dokumentacją) a 2-gi egz. oceny przekazują właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki pracodawcy przy prowadzeniu prac w kontakcie ze szkodliwymi substancjami (w tym z azbestem).

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007r.                         w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (Monitor Polski z 2007r. Nr 68, poz. 754) - ogłasza jednostkowe stawki opłat:

- za       gazy lub pyły wprowadzane do powietrza:

- azbest – 308,10 zł/kg  (załącznik nr 2 do obwieszczenia).

Jednostkowe stawki opat za umieszczanie odpadów na składowisku obowiązujące           w roku 2008r. są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów             z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U.               Nr 260, poz. 21176 z późn. zm.):

➢      za  umieszczenie odpadów na składowisku:

- 06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy -  44,79 zł/Mg,

- 06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu - 44,79 zł/Mg,

- 10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów azbestowo- cementowych - 44,79 zł/Mg,

- 10 11 81* - odpady zawierające azbest - 44,79 zł/Mg,

- 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 44,79 zł/Mg,

- 16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest - 44,79 zł/Mg,

- 16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest - 44,79  zł/Mg,

- 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest -  0 zł/Mg,

- 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest – 0  zł/Mg.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645). Rozporządzenie określa m.in. obowiązki wykonywania badań właściwych dla prowadzenia prac z czynnikami szkodliwymi (w tym azbest)

Podstawowe obowiązki organów samorządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność, w wyniku której powstają odpady zawierające azbest, przedstawiono poniżej.

## 4.3. Zasady bezpiecznego postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest w aspekcie obowiązującego prawa:

Przepisy określające zasady bezpiecznego postępowania z wyrobami                        i odpadami zawierającymi azbest narzuciły szereg obowiązków, zarówno                           na właścicieli obiektów i urządzeń, gdzie został użyty azbest jak i na prowadzących wszelkiego rodzaju prace związane z usuwaniem bądź transportem czy umieszczaniem na składowisku wyrobów i odpadów zawierających azbest.

### 4.3.1 Obowiązki właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami                      i urządzeniami  zawierającymi azbest:

W przypadku stwierdzenia przez osobę fizyczną lub prawną, iż w obiektach bądź urządzeniach, którymi włada, znajdują się wyroby zawierające azbest, zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonać poniższe działania.

I. Przeprowadzić inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz.1876).

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, według wzoru zawartego w:

- załączniku nr 2 do rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest                                                  i miejscu ich wykorzystywania,

- załączniku nr 3 do rozporządzenia - o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Zgodnie z rozporządzeniem przedmiotową informację, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej wojewodzie,

- drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie  do dnia 31 stycznia każdego roku.

II. Sporządzić "Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających   azbest".

Wzór „Oceny..” podano w załączniku do Rozporządzenia MGPiPS z dnia                     2 kwietnia 2004 r. „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania                    i usuwania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 71, poz. 649) (Załącznik nr 12.1. niniejszego Programu…) Ocenę tę należy sporządzić w 2 egzemplarzach: 1 dla właściciela lub zarządcy obiektu, a 2-gi należy przekazać w ciągu 30-stu dni od daty sporządzenia oceny właściwemu organowi nadzoru budowlanego. W wyniku przeprowadzonej „Oceny…” właściciel lub zarządca obiektu otrzymuje informacje o:

- terminie usunięcia wyrobów zawierających azbest,

- terminie wykonania następnej oceny.

Przed przystąpieniem do prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest właściciel lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić te prace do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej.

III. Oznakować pomieszczenia, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje zawierające azbest i zaznaczyć na planach sytuacyjnych terenu miejsca                     z wyrobami zawierającymi azbest.

Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest ma obowiązek oznakować                 z sposób zgodny z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 23 października 2003 r.                                  „w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest” (Dz. U. Nr 192 poz.1876).

W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest lub wyroby zawierające azbest, oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajduje, dodając ostrzeżenie "Pomieszczenie zawiera azbest".  Oznakowanie powinno spełniać wymagania zgodne z Załącznikiem nr 12.9. niniejszego Programu….

IV. Opracować coroczny plan kontroli jakości powietrza dla pomieszczeń zawierających azbest.

Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 23 października 2003 r.                         „w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest” (Dz. U. Nr 192 poz.1876) dla każdego pomieszczenia,                  w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest, właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza corocznie plan kontroli jakości powietrza obejmujący pomiary stężenia azbestu. W przypadku przekroczenia najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłów zawierających azbest w środowisku pracy, stwierdzonego w wyniku realizacji planu kontroli, dalsze wykorzystywanie instalacji lub urządzenia jest niedopuszczalne  i konieczne jest jej oczyszczenie poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest lub ich wymianę.

V. Opracować instrukcję bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia  z wyrobami zawierającymi azbest.

Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 23 października 2003 r.                         „w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest” (Dz. U. Nr 192 poz.1876) właściciel, zarządca lub użytkownik pomieszczeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, umieszcza w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznego postępowania z istniejącymi w danym pomieszczeniu wyrobami zawierającymi azbest.

### 4.3.2. Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów, pomieszczeń bądź urządzeń na właścicielach i zarządcach ciążą obowiązki przedstawione poniżej.

I. Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium.

Z Rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. „w sprawie sposobów                  i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” (Dz.U. Nr 71, poz. 649) wynika, iż przed przystąpieniem do prac związanych                      z usuwaniem azbestu należy zidentyfikować jego rodzaj. Do identyfikacji rodzaju azbestu jest obowiązany wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu                           i usuwaniu wyrobów zawierających azbest na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu.

II. Dokonanie zgłoszenia prac właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu.

Z cytowanej wcześniej ustawy „Prawo budowlane” wynika obowiązek poinformowania o chęci przystąpienia do usuwania wyrobów zwierających azbest na 30-ści dni przed rozpoczęciem prac właściwego organu architektoniczno-budowlanego. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 31 ust.3 pkt. 2 oraz art. 36 ust.1 pkt 1 i 4 ustawy „Prawo budowlane”. Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo-budowlanych skutkuje odpowiedzialnością prawną.

III. Uzyskanie od wykonawcy prac świadectwa czystości powietrza.

Z §8 pkt 3 Rozporządzenia MGPiPS z dnia 2 kwietnia 2004 r. „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 71, poz. 649) wynika, iż po wykonaniu prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych                  i sanitarnych. Oświadczenie to właściciel lub zarządca obiektu przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

### 4.3.3. Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

W związku z tym, że odpady zawierające azbest zaliczane do odpadów niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.                         o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) postępowanie z nimi podporządkowane jest przepisom tej ustawy.   Wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach może być:

- właściciel lub zarządzający obiektem, który we własnym zakresie wykonuje prace zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest,                          a do wykonania firmom zewnętrznym zleca tylko część robót,

- świadczący usługę polegającą na pracach remontowo-budowlanych związanych z zabezpieczaniem bądź usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Przed przystąpieniem do prac w wyniku których będą powstawały odpady niebezpieczne wytwórca odpadów powinien:

- złożyć organowi ochrony środowiska (staroście) informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi, jeżeli roczna ilość wytworzonego odpadu niebezpiecznego nie przekroczy 0,1 Mg,

- opracować program gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest i uzyskać jego zatwierdzenie przez organ ochrony środowiska (starostę), jeżeli roczna ilość wytworzonego odpadu jest większa niż 0,1 Mg,

- uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów od organu ochrony środowiska (starosty), jeżeli roczna ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych, powstających w związku z eksploatacją instalacji, jest większa niż 1 Mg rocznie.

Obrót powstającymi w trakcie prac remontowych odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest odbywa się na podstawie „Karty przekazania odpadów”- (Załącznik nr 12.6. niniejszego Programu…), a ich ewidencja jest prowadzone                  na „Karcie ewidencji odpadów”-(Załącznik nr 12.5. niniejszego Programu…).

Następnie wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zobowiązany jest do opracowania przed ich rozpoczęciem szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach,                          na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

Ponadto wykonawca ma obowiązek opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, obejmujący m. in:

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń, występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas wystąpienia,

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu robotników,

- określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych                 w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie.

Wykonawca prac ma także obowiązek przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace polegające  na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.

W trakcie prowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest należy pamiętać o przygotowaniu miejsca tymczasowego magazynowania odpadów zawierających azbest. Miejsce takie powinno być wydzielone, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i odpowiednio oznakowane (np. „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” czy „Uwaga! Azbest!”). Same odpady powinny być zabezpieczone przed możliwością pylenia poprzez ich szczelne opakowanie.

Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów zawierających azbest należy także odpowiednio przygotować miejsce prowadzenia prac. Należy zabezpieczyć sam obiekt,  jak i teren wokół niego.  Teren prac trzeba ogrodzić poprzez znakowanie taśmami ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym i umieszczenia tablic ostrzegawczych „Uwaga! Zagrożenie azbestem” bądź „Uwaga! Zagrożenie azbestem krokidolitem!” bądź  „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. (Załącznik nr 12.9. niniejszego Programu…)

Ogólne zasady postępowania przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest zostały podane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej             z dnia 2 kwietnia 2004r. „w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest” (Dz. U. Nr 71, poz. 649),              w którym określono następujące wymagania techniczne:

- tam, gdzie jest to możliwe stosowanie demontażu całych wyrobów (płyt, rur, kształtek),  bez jakiegokolwiek uszkadzania,

- stosowanie do odspajania wyrobów trwale związanych z podłożem narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych, wyposażonych               w odciągi miejscowe,

- nawilżenie wodą wyrobów zawierających azbest przed przystąpieniem                 do usuwania  i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- w przypadku występowania stężeń pyłu azbestu przekraczających dopuszczalne wartości dla miejsca pracy prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza,

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zwierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym                                 i zabezpieczonym miejscu.

Następnie wykonawca przedstawia właścicielowi bądź zarządcy obiektu, będącego przedmiotem prac, oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

Rys. Prawidłowy sposób pakowania odpadów we właściwie oznakowane worki foliowe, ich

powierzchnia zewnętrzna po zakończeniu czynności zostaje odkurzona

Wszystkie powyżej opisane procedury postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest mają na celu eliminację bądź przynajmniej minimalizację ryzyka związanego z emisją włókien azbestu do otoczenia.

### 4.3.4 Zasady bezpiecznego postępowania przy transporcie odpadów zawierających azbest:

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania                    lub transportu odpadów jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie              tej działalności. Zezwolenie wydawane w drodze decyzji, na czas oznaczony,                   nie dłuższy niż 10 lat.

Do obowiązków prowadzącego transport odpadów niebezpiecznych należy:

- potwierdzenia przejęcia odpadu poprzez „Kartę przekazania odpadu”- (Załącznik nr 12.6. niniejszego Programu…),

- posiadanie dokumentu przewozowego z opisem odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu odpadów niebezpiecznych,

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończeniu kursu dokształcającego  dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,

- oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi,

- utrzymanie czystości skrzyni ładunkowej pojazdu,

- sprawdzenie stanu opakowań i ich oznakowanie literą „a”,

- sprawdzenie umocowania przesyłki z odpadami w pojeździe.

Transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest należy prowadzić               z zachowaniem przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Odpady zwierające azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz odpady izolacyjne zawierające azbest, zgodnie z ADR zaliczone zostały do grupy 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne. To kryterium klasyfikacyjne narzuca określone wymagania przy transporcie.

Należą do nich:

- używanie samochodów ciężarowych z nadwoziem skrzyniowym,                        bez przyczepy lub z jedną przyczepą,

- zaopatrzenie pojazdu w świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (wydaje je Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego na podstawie badania technicznego pojazdu dokonanego przez okręgowa stację kontroli pojazdów oraz sprawdzenia dokonanego przez Transportowy Dozór Techniczny),

- posiadanie przez kierowcę zaświadczenia ADR o ukończonym kursie dokształcającym (prowadzą je podmioty na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa),

- oznakowanie pojazdu którym przewożone są odpady zawierające azbest dwiema odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi (prostokątna tablica                    o wymiarach 30x40 cm, barwy pomarańczowej odblaskowej, dookoła otoczona czarnym paskiem o szer. < 15 mm),

- czyszczenie pojazdu przed każdym załadunkiem, w szczególności z ostrych przedmiotów typu gwoździ, śrub itp.,

- prowadzenie załadunku w sposób zapobiegający uszkodzeniu opakowań,               w których znajdują się odpady zawierające azbest,

- zabezpieczenie ładunku na czas przewozu przez możliwością jego uszkodzenia (dodatkowa folia, plandeka itp.),

- dokładne oczyszczenie pojazdu po rozładunku.

### 4.3.5  Zasady unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Odpady zawierające azbest, z uwagi na zakaz stosowania azbestu nie mogą być poddawane odzyskowi czy innemu wykorzystaniu i muszą być w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi oraz środowiska unieszkodliwiane przez składowanie. Zasady składowania tych odpadów regulowane są ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Odpady zawierające azbest umieszczać należy na składowiskach odpadów niebezpiecznych. Jeżeli umieszczenie odpadów zawierających azbest                                     na składowiskach odpadów niebezpiecznych nie jest możliwe, to odpady te mogą być deponowane na wydzielonych częściach składowisk innych niż niebezpieczne                         (z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych). Na wydzielenie części składowiska                   na potrzeby deponowania odpadów zawierających azbest wymagane jest uzyskanie zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów. Zgodnie z zapisem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów ( Dz. U. Nr 61, poz.549), odpady pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej o kodach: 17 06 01* (materiały izolacyjne zawierające azbest) i 17 06 05* (materiały konstrukcyjne zawierające azbest) mogą być deponowane na składowiskach lub wydzielonych kwaterach na terenie innych składowisk, przeznaczonych do wyłącznego składowania tych odpadów, urządzonych w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu, ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem. Składowanie odpadów zawierających azbest powinno być zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie należy składowisko wypełnić ziemią do poziomu terenu.

Odpady zawierające azbest powinny być składowane selektywnie, w izolacji               od innych, a miejsce składowania musi być oznakowane i zaznaczone na planie sytuacyjnym składowiska. Prace związane ze składowaniem odpadów zawierających azbest należy prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, zatem podstawowym zadaniem jest niedopuszczenie do uszkodzenia (rozszczelnienia) opakowań odpadów. Opakowania  z odpadami należy zdejmować       z pojazdu przy użyciu urządzeń dźwigowych i ostrożnie układać warstwami                 w kwaterze składowiska.

Powierzchnia składowanych odpadów (w opakowaniach) powinna być zabezpieczana przed emisją pyłów przez przykrycie folią lub warstwą gruntu, każdorazowo po złożeniu odpadów. Po wypełnieniu odpadami zawierającymi azbest wydzielonej kwatery składowiska, należy przykryć ją warstwą gruntu, a następnie zrekultywować zgodnie z wymaganiami określonymi w decyzji o pozwoleniu                  na budowę składowiska. Niedopuszczalne jest zagęszczanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych po powierzchni składowanych odpadów. Zarządzający składowiskiem zobowiązany jest                              do prowadzenia ilościowej  i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów przy wykorzystaniu karty ewidencji odpadu oraz karty przekazania odpadu (w oparciu o wzory dokumentów stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych                na potrzeby ewidencji odpadów).

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odpady zawierające azbest mogą być składowane:

- w miejscowości Półwieś (gm. Zalewo), które administrowane jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie.

Posiada ono niezbędne uregulowania z zakresu ochrony środowiska tj.:

– decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 31-07-2003 r. znak:

ŚR.I.6620/18-1/2003, zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (materiałów izolacyjnych zawierające azbest kod: 17 06 01* oraz materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest kod: 17 06 05*) poprzez zastosowanie procesu D5 - składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych                            lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne,

Ponadto decyzją znak: ŚR.I.6622-01/2007 z 16-02-2007r., Wojewoda zezwolił Zakładowi Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu na unieszkodliwianie odpadów                 na składowisku odpadów w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42 poprzez zastosowanie procesu D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych                           lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne.

# 5. Przeciwdziałanie powstawaniu „dzikich” wysypisk z odpadami zawierającymi azbest

Z uwagi na możliwość pojawienia się niekontrolowanego składowania azbestu                    w postaci „dzikich” wysypisk, albo utwardzania nim dróg polnych należy podjąć następujące działania:

1. Proces edukacji - związany z postępowaniem z odpadami azbestowymi, należy systematycznie budować świadomość społeczną, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich” wysypisk tych odpadów i właściwe ich składowanie                        i zabezpieczanie na terenie posesji,

2. Monitoring – prowadzony na bieżąco celem lokalizowania „dzikich” wysypisk,              a w przypadku stwierdzenia ich występowania likwidowanie zgodnie                                       z obowiązującymi przepisami.

Działanie powinny być finansowane ze środków przeznaczonych na realizację Programu wdanym roku kalendarzowym.

# 6. Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy

## 6.1. Charakterystyka Gminy  MIKOŁAJKI

Gmina Mikołajki - położona w sercu Mazur - Krainie Wielkich Jezior zajmuje  powierzchnię 261 km² . Ponad połowa to lasy i jeziora. Znaczna część znajduje się       w obrębie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Gminę zamieszkuje łącznie 8719 mieszkańców.

Walory przyrodnicze, krajobrazowe, możliwości wypoczynkowe oraz ciągle rozwijająca się infrastruktura turystyczna sprawiają, że Gmina Mikołajki cieszy się dużym powodzeniem i uznaniem wśród turystów z kraju i zagranicy.

Gmina Mikołajki położona jest w północno-wschodnim regionie Polski, we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego – w odległości ok. 90 km od miasta wojewódzkiego (Olsztyn) i ok. 25 km od miasta powiatowego (Mrągowo).

Pod względem fizjograficznym obszar gminy znajduje się w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cechą charakterystyczną krajobrazu regionu jest skupienie dużych, naturalnych zbiorników wodnych (ok. 23% powierzchni gminy). Większość jezior regionu łączy się ze sobą ciekami naturalnymi bądź systemami kanałów, tworząc unikalny w Europie szlak wodny, o długości ok. 140 km,  w centrum którego leżą Mikołajki. Częściowo w obrębie gminy znajduje się największe polskie jezioro – Śniardwy. Drugim obok jezior typowym elementem krajobrazu gminy są rozległe, zwarte kompleksy leśne (ok. 22% powierzchni gminy).

## 6.2. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mikołajki

| Lp. | Obręb (sołectwo) | Liczba mieszkańców wg stanu na 31-12-2007 | ###### Powierzchnia | Ilość w obrębie | Ilość wyrobów zawierających azbest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | osoby | km2 | m2 | Mg (t) |
| 1 | Gmina Mikołajki | 8719 | 261,05 | 87664,5 | 1525,36 |
| 2 | Cudnochy | 65 | 3,52 | 645 | 11,22 |
| 3 | Nowe Sady, Stare Sady, Cimowo | 189 | 8,55 | 5489 | 95,51 |
| 4 | Stawek, Tałty, Kol. Mikołajki, Łuknajno | 695 | 82 | 14318 | 249,13 |
| 5 | Prawdowo, Kulinowo, | 306 | 31,87 | 1955 | 34,02 |
| 6 | Zełwągi | 374 | 18,52 | 2534 | 44,09 |
| 7 | Inulec, Śmietki | 215 | 7,47 | 7721 | 134,05 |
| 8 | Baranowo | 682 | 15,11 | 6980 | 121,45 |
| 9 | Górkło | 135 | 5,32 | 3777 | 65,72 |
| 10 | Woźnice, Pszczółki, Mateuszek, Nowe Tałty | 959 | 24,63 | 10689 | 185,99 |
| 11 | Jora Wielka | 87 | 14,26 | 1076 | 18,72 |
| 12 | Grabówka | 373 | 12,9 | 7277 | 126,62 |
| 13 | Faszcze | 173 | 7,07 | 1833 | 31,89 |
| 14 | Olszewo | 378 | 12,38 | 13049 | 227,05 |
| 15 | Lubiewo | 79 | 2,34 | 1382 | 24,05 |
| 16 | Mikołajki | 4009 | 15,11 | 8939,5 | 155,55 |

* przyjęto średnią grubości wyrobów azbestowych - 6 mm

* przyjęto średnią gęstość azbestu - 2,9 Mg/m3

Wykres przedstawiający udział wyrobów azbestowych znajdujących się na obszarze

gminy w poszczególnych obrębach.

Wykres przedstawiający ilość wyrobów zawierających azbest [w Mg/osoba]

przypadającą na mieszkańca.

Wykres przedstawiający ilość wyrobów zawierających azbest w Mg przypadająca na

km2 powierzchni.

Wykres przedstawiający ilość wyrobów zawierających azbest w Mg przypadająca na

mieszkańca.

Inwentaryzacja i przeprowadzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest przeprowadzona na terenie gminy Mikołajki zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649) wykazała, że zinwentaryzowane wyroby uzyskały „65 i więcej punktów”                     tj.  80 –125 punktów – co oznacza stopień pilności I – wymiana lub naprawa bezzwłocznie.

# 7. FINANSOWE ASPEKTY REALIZACJI PROGRAMU – Szacunek Kosztów

# oraz Źródeł Finansowania

## 7.1. Potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W Regionalnym Programie  Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-13,                        w priorytecie 5.6. pn: „Środowisko przyrodnicze” w działaniu „Poprawa                                        i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” uwzględniono pozycję eliminacji odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów trafiających na składowiska oraz niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska (dzikie wysypiska, spalanie odpadów w kotłach grzewczych). Interwencje w ramach działania będą ukierunkowane na m.in. unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Przedsięwzięcia związane  z ochroną powierzchni ziemi dotyczyć będą szerokiego spektrum przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki odpadami, przewidzianych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Oznacza to m.in. przeprowadzenie likwidacji lub rekultywacji składowisk (w tym dzikich) odpadów, wdrażanie segregacji, selekcji i wtórnego wykorzystania odpadów (recykling) poprzez budowę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów, instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów               do procesów odzysku, instalacji do ich odzysku, instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, instalacji                               do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. Priorytet otrzymają projekty obejmujące budowę zakładów zagospodarowania odpadów, wynikające z przywołanego powyżej Planu w obszarze Wielkich Jezior Mazurskich, obsługujące do 150 tys. mieszkańców. Przeprowadzona zostanie budowa składowisk na azbest oraz pomoc otrzymają projekty selekcji                                   i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Projekty dotyczące liczby mieszkańców wyższej niż 150 tys. będą wspierane                     w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie: Polityki Ekologicznej Państwa, Programu Wykonawczego do Polityki Ekologicznej Państwa, Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa                   w Unii Europejskiej, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, zobowiązań międzynarodowych Polski, a także list przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zwanych dalej "wojewódzkimi funduszami" – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje i realizuje dofinansowywanie przedsięwzięć, zgodnie z preferencjami według niżej wymienionych programów priorytetowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonując wyboru przedsięwzięć do dofinansowania będzie przeznaczał środki przede wszystkim                na dofinansowywanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem bezzwrotnych środków Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych.

W ramach priorytetu: „Ochrona powierzchni ziemi i wód poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ich zagospodarowanie oraz rekultywację terenów zdegradowanych” będą dofinansowane zadania określone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz planach niższego szczebla (wojewódzkich, powiatowych, gminnych).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Pomoc finansowa WFOŚiGW w Olsztynie udzielana jest podmiotom realizującym zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji” przyjętymi uchwałą Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Olsztynie.

Na zadania inwestycyjne z ww. zakresu wnioskodawca (przedsiębiorca lub jednostka samorządu terytorialnego) może otrzymać pożyczkę preferencyjną lub dotację                  na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z bezpiecznym usunięciem odpadów zawierających azbest.

Wnioskodawcą może być:

− gmina lub powiat – w przypadku usuwania materiałów azbestowych z posesji lub obiektów stanowiących własność gminy lub powiatu,

− przedsiębiorca w pozostałych przypadkach.

Formularze kart informacyjnych i wniosków zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu: http://www.wfosigw.olsztyn.pl

Udzielenie zamówienia na wykonanie demontażu i transportu materiałów zawierających azbest musi się odbyć z zachowaniem wszystkich procedur określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004 r., poz. 117 z poź. zm.) oraz, że wykonawstwo tego typu prac może się odbywać jedynie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r.                     o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, (Dz. U. Nr 101, poz. 628).

Informacje dotyczące: wielkości pożyczki lub dotacji, aktualnych stóp procentowych oraz wielkości i warunków umarzania pożyczek znajdują się w „Zasadach udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji” zamieszczonych na stronie internetowej WFOŚiGW w Olsztynie pod adresem: http://www.wfosigw.olsztyn.pl

Bank Ochrony Środowiska

Kredyty preferencyjne na zadania związane z ochroną środowiska udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Olsztynie z dopłatami                      do oprocentowania  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                              i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Ubiegający się o kredyt: osoby fizyczne, rolnicy, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, podmioty gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego

Przedmiot kredytowania: finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska  ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji z zakresu:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych,

- zakupu i instalacji kolektorów słonecznych wraz z oprzyrządowaniem,

- kotłów grzewczych na biomasę o mocy do 100 kW wraz z oprzyrządowaniem,

- oczyszczalni ścieków o przepustowości do 20 m3/dobę,

- demontażu, zabezpieczenia, wywozu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (kalkulowany koszt nie może być wyższy niż 1 500,00 PLN brutto/t odpadu),

- budowa, modernizacja sieci wodociągowych, sanitarno-kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody.

a także zadań z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych zaakceptowanych przez WFOŚiGW w Olsztynie realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Oprocentowanie (w stosunku rocznym):

- 0,4 stopy redyskonta weksli ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej plus 1,7 p.p.
(na dzień 30 July 2026 r. wynosi 3,8%)

Dla inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w przypadku inwestycji jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek z ponad 50% udziałem jednostek samorządu terytorialnego) oprocentowanie jest ustalane indywidualnie.

Prowizja: 1,0% kwoty kredytu

Kwota kredytu: do 80% kosztów inwestycji

Okres kredytowania: do 5 lat, w tym karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy od zakończenia inwestycji

W przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej okres kredytowania do 10 lat.

Pomocy i szczegółowych informacji udzielają:

Elżbieta Filipska – Naczelnik Wydziału Doradców Klienta Sektora Finansów Publicznych i Ekologii

Tel. 089 5227113, kom. 515 111 244, e-mail: elzbieta.filipska@bosbank.pl

Lucyna Cywińska-Konopka – Główny  Ekolog Oddziału

Tel. 089 522 71 12, kom. 515 111 208, e-mail: lucyna.cywinska@bosbank.pl

## 7.2. System dofinansowania wywozu odpadów azbestowych

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono, iż właścicielami około 20 % zinwentaryzowanych obiektów mieszkalnych są osoby starsze, których jedynym źródłem dochodu są renty, emerytury. Osoby te informowały o braku jakichkolwiek możliwości finansowych na zmianę pokrycia dachowego, co jest poważnym problemem i będzie barierą w realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy.

Realizacja Programu wymagać będzie uchwalania co roku stosownych środków w budżecie  Gminy oraz pozyskania zewnętrznych  funduszy.

W programie założono, że usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie się odbywać ze wsparciem finansowym Gminy w latach 2008 – 2032. Wsparcie dotyczyć będzie dofinansowania kosztów: demontażu, zabezpieczenia, transportu                         i unieszkodliwienia wyrobów. Dofinansowanie odbywać się będzie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej.   (Załącznik nr 12.4.  W N I O S E K o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest)

Jednakże na skutek weryfikacji Programu w kolejnych latach i zmian                                  w możliwościach pomocy dla mieszkańców może ulec zmianie rodzaj finansowanego wsparcia. Dla oszacowania prawdopodobnych kosztów przedsięwzięcia, przyjęto następujące, jednostkowe koszty wykonania w/w usług:

− koszt wywozu i utylizacji azbestu z jednego gospodarstwa  ok.: 1300 zł/tona

brutto,

− większe zlecenie – kilka gospodarstw ok.: 1000 zł/tona brutto

Przy ustalaniu kosztów oparto się na informacjach pochodzących od firm świadczących usługi w zakresie demontażu pokryć dachowych i transportu odpadów azbestowych, działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedstawione koszty, ze względu na planowany duży rozmiar inwestycji                            i poprzedzenie go przetargiem, mogą ulec  zmniejszeniu.

Na terenie Gminy Mikołajki  zinwentaryzowano 1 525,36 ton wyrobów azbestowych.

Średni roczny koszt podczas realizacji Programu trwającego 25 lata wyniesie:                   79 318,84 zł/rok co w sumie daje kwotę : 1 982 970,99 zł brutto.

Zestawienie kosztów utylizacji azbestu w gminie Mikołajki

|  | Ilość wyrobów zawierających azbest | Cena utylizacji* | Koszt średnio-roczny ** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mg (t) | zł | zł |
| Gmina Mikołajki | 1525,36 | 1982970,99 | 79318,84 |
| Cudnochy | 11,22 | 14589,90 | 583,60 |
| Nowe Sady, Stare Sady, Cimowo | 95,51 | 124161,18 | 4966,45 |
| Stawek, Tałty, Kol. Mikołajki, Łuknajno | 249,13 | 323873,16 | 12954,93 |
| Prawdowo, Kulinowo, | 34,02 | 44222,10 | 1768,88 |
| Zełwągi | 44,09 | 57319,08 | 2292,76 |
| Inulec, Śmietki | 134,35 | 174649,02 | 6985,96 |
| Baranowo | 121,45 | 157887,60 | 6315,50 |
| Górkło | 65,72 | 85435,74 | 3417,43 |
| Woźnice, Pszczółki, Mateuszek,Nowe Tałty | 185,99 | 241785,18 | 9671,41 |
| Jora Wielka | 18,72 | 24339,12 | 973,56 |
| Grabówka | 126,62 | 164605,74 | 6584,23 |
| Faszcze | 31,89 | 41462,46 | 1658,50 |
| Olszewo | 227,05 | 295168,38 | 11806,74 |
| Lubiewo | 24,05 | 31260,84 | 1250,43 |
| Mikołajki | 155,55 | 202211,49 | 8088,46 |

* wartość określono przy założeniu 25 letniego okresu usuwania azbestu do 2032 roku,

**na potrzeby opracowania przyjęto koszt wywozu i utylizacji azbestu z jednego gospodarstwa

= 1300 zł/Mg brutto,

# 8. HARMONOGRAM RZECZOWY REALIZACJI PROGRAMU I PRZEWIDYWANE

# KORZYŚCI NA LATA 2008 - 2032

W harmonogramie przewidziano następujące działania:

1. Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie postępowania

z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.

Z uwagi na zaobserwowane zainteresowanie problematyką azbestu wśród

mieszkańców, oraz niskim poziomem znajomości zagadnienia utylizacji i związanym z tym zagrożeniem dla zdrowia proponuje się przeprowadzanie działalności edukacyjno – informacyjnej. Zminimalizuje to problematykę „dzikich” wysypisk, oraz wpłynie na poprawne zabezpieczenie wyrobów zdeponowanych na terenie posesji. Znajomość prawa i procedur wpłynie na sprawne przygotowywanie wniosków                     i organizację wywozu wyrobów azbestowych.

Działalność powinna być realizowane poprzez następujące narzędzia: lokalna prasa,

ulotki, strona internetowa itp.

2. Inwentaryzację i utworzenie bazy danych w oparciu o rejestr wniosków.

3. Utworzenie systemu pomocy finansowej dla mieszkańców gminy oraz

pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu.

4. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości oraz likwidacja „dzikich”

wysypisk.

a. Założenie i prowadzenie rejestru wniosków, ustalenie kolejności - data złożenia

ewentualnie stopień pilności.

b. Pozyskiwanie funduszy na realizację Programu.

c. Przetarg na wybór wykonawcy.

5. Monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

6. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu.

Harmonogram w postaci tabelarycznej

| Lp. | Rodzaj działania | Podziałania | Narzędzia | Spodziewany efekt | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania | - | ulotki, lokalna prasa, kurenda, strona internetowa, szkolenia, konkursy w szkołach itp. | wzrost świadomości mieszkańców, sprawniejsza realizacja Programu | przez cały czas realizacji Programu |
| 2 | Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych w oparciu o rejestr wniosków | - | na podstawie raportów przebiegu prac utylizacyjnych | posiadanie aktualnych informacji na temat wyrobów azbestowych | na bieżąco, w miarę postępowania Programu |
| 3 | Utworzenie systemu pomocy finansowej dla mieszkańców gminy oraz pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu | - | Wnioski do programów unijnych, wykorzystanie środków gminnych i powiatowych, NFOŚiGW | dodatkowe środki finansowe umożliwiają intensyfikację usuwania azbestu | na bieżąco, w miarę postępowania Programu |
| 4 | Odbiór odpadów azbestowych z terenu całej gminy oraz likwidacja ,,dzikich wysypisk’’ | Założenie i prowadzenie rejestru wniosków | na podstawie wpływających wniosków | systematycznie malejąca ilość odpadów azbestowych, poprawa warunków życia mieszkańców | działania realizowane w cyklu rocznym powtarzalnym w okresie od 2008 do 2032r. w miarę dostępnych środków |
|  |  | Przetarg na wybór wykonawcy |  |  |  |
|  |  | Nadzorowanie przebiegu prac utylizacyjnych | na podstawie raportów przebiegu prac utylizacyjnych |  |  |
| 5 | Monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom | - | utworzenie grupy roboczej bądź Komisji Monitorującej | dane na temat postępowania Programu, wytyczne do ustalenia budżetu oraz weryfikacji Programu | co 5 lat |
| 6 | Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu | - | - | nowe możliwości finansowe i prawne | w razie nastąpienia istotnych zmian prawnych, uwarunkowań społecznych lub możliwości finansowych |

# 9. Bieżący monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom

Elementem zarządzania Programem jest jego systematyczne monitorowanie. Program usuwania azbestu powinien być uważany za „żywy” dokument podlegający aktualizacji. Wynika to z obowiązku właścicieli, zarządców i użytkowników przedkładania corocznych informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

W ramach działań monitoringowych określone zostaną zmiany ilości wyrobów

zawierających azbest w kolejnych latach realizacji Programu tj.:

- ilości zutylizowanych w danym roku odpadów zawierających azbest,

- ilości wyrobów azbestowych pozostałych jeszcze do likwidacji,

- procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku                do ilości zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji programu,

- nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest,

- ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest.

Co pięć lat będzie przedkładany władzom miasta i mieszkańcom raport przedstawiający wyniki realizacji Programu.

Lista wskaźników zaproponowanych do monitorowania Programu.

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni Gminy przed rozpoczęciem realizacji programu | kg/m2/rok |
| 2. | Ilość odpadów zawierających azbest w przeliczeniu na m2 powierzchni miasta w kolejnych latach realizacji programu | kg/m2/rok |
| 3. | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej przed realizacją programu | % |
| 4. | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej w poprzednim roku realizacji programu | % |
| 5. | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | PLN/rok |
| 6. | Ilość dzikich wysypisk odpadów zawierających azbest | szt. |
| 7. | Liczba, jakość i skuteczność wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno – informacyjnych z zakresu usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest. | Ilość/opis |

Gmina Mikołajki  planuje usunięcie całej ilości azbestu. W związku z tym Program zakłada realizację szeregu zadań przedstawionych w powyższym harmonogramie. W celu zapewnienia  logicznej spójności prowadzonych działań w Programie wyznaczone zostały ustalenia długoterminowe (lata 2008 – 2032, tj. okres 25 lat) oraz przyjęto zadania krótkoterminowe (lata 2008 – 2012, tj. okres 5 lat).

Cele krótkoterminowe 2008 - 2013

Cele krótkoterminowe obejmują działania związane z gospodarką odpadami, które realizowane będą w latach 2008 – 2012. Przyjęto następujące cele:

– Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest – inwentaryzacja została już przeprowadzona,

– Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących

postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania (publikacja programu i załączników na stronie internetowej Urzędu),

– Pozyskiwanie funduszy ze źródeł własnych oraz zewnętrznych na realizację Programu.

– Monitoring realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom

samorządowym oraz mieszkańcom.

Cele długoterminowe 2008 – 2032

Cele długoterminowe obejmują działania związane z gospodarką odpadami, które realizowane będą do roku 2032. W ramach realizacji tych celów przyjęto:

– wdrożenie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych,

– oczyszczenie terenów miejskich i innych terenów publicznych z odpadów azbestowych,

– wyeliminowanie i unieszkodliwienie ich poprzez deponowanie odpadów zawierających azbest na bezpiecznych składowiskach odpadów azbestowych,

– prowadzenie monitoringu realizacji Programu i okresowe raportowanie jego realizacji władzom samorządowym oraz mieszkańcom.

# 10. Uwarunkowania realizacji Programu

Usuwanie wyrobów azbestowych jest procesem złożonym i nie można z góry założyć

równomiernego realizowania Programu. Wpływ na realizację i sprawny proces utylizacji azbestu będą miały następujące czynniki:

− wiek wyrobu z azbestu, wraz z upływem czasu stan wyrobów zawierających azbest będzie ulegał stopniowemu pogorszeniu, spowodować to może kumulację odpadów azbestowych pod koniec realizacji Programu w latach 2020-2030,

− świadomość mieszkańców, dobra znajomość procedur i zasad postępowania                  z wyrobami zawierającymi azbest może pozytywnie wpłynąć na proces utylizacji, mieszkańcy świadomi zagrożenia i stanu wyrobów, w których są w posiadaniu będą

mogli w odpowiednim czasie skorzystać z pomocy gminy, uniknie się m.in. „dzikich”

składowisk azbestu – mieszkańcy nie będą go porzucać ale zabezpieczać,

− sytuacja finansowa mieszkańców, w znacznym stopniu determinuje tempo zmiany np. pokrycia dachowego a tym samym utylizację wyrobów z azbestem, można starać się rozwiązywać problem wyrobów azbestowych pośrednio – podejmując działania

wpływające na rozwój Gminy i poprawę finansową mieszkańców,

− zmiana kwalifikacji mieszkańców, większość mieszkańców utrzymywała się             z gospodarstw rolnych, obecnie młode pokolenie odchodzi od prowadzonej działalności, budynki gospodarcze mogą być przeznaczane do rozbiórki, podejmując działania z zakresu zmiany kwalifikacji zawodowych.

# 11.  PODSUMOWANIE

Pomimo wprowadzenia zakazu stosowania azbestu w nowych budynkach                           i technologiach będzie on elementem struktury wielu obiektów jako materiał wbudowany jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Należy pamiętać, że nie jest szkodliwa sama obecność w budynku materiałów zawierających azbest. Niebezpieczeństwo pojawia się w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z tymi elementami, na skutek czego mogą one stać się niebezpieczne będąc źródłem emisji włókien azbestowych do powierza. Bardzo ważne jest zastosowanie się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do obowiązku prowadzenia okresowych kontroli i oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest oraz przekazywania właściwym jednostkom danych o ilości, stanie i miejscu występowania azbestu. Pozwoli to                na uzyskanie pełnej wiedzy na ten temat i podejmowanie przez jednostki samorządowe skutecznych działań mających na celu pomoc właścicielom obiektów w usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Istotna jest również świadomość przedsiębiorców wykonujących prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Wykonywanie tych prac wyłącznie przez wyspecjalizowane                i uprawnione w tym zakresie firmy, pozwoli wyeliminować zagrożenie wynikające               z nieprawidłowego ich prowadzenia. Z tego względu jednym z głównych celów niniejszego programu jest przybliżenie jak najszerszym kręgom społeczeństwa problematyki bezpiecznej eksploatacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.

Zaproponowana przez Gminę forma dofinansowania dla właścicieli obiektów                         i urządzeń zawierających azbest, stawia jako warunek pomocy, spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących informowania o tych wyrobach oraz prowadzenia prac przy usuwaniu azbestu. Upowszechnienie programu będzie skutkowało podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej w zakresie zagrożeń związanych z usuwaniem azbestu.

Przewidujemy, że pozwoli to stopniowo wyeliminować wyroby azbestowe z naszego otoczenia, co jest nadrzędnym celem Programu.

# 12.  Załączniki

## 12.1. OCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OCENA

Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

zawierających azbest

Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Pomieszczenie:

............................................................................................

............................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1)

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2)

............................................................................................

............................................................................................

| Grupa | Nr | Wyrób - rodzaj | Ocena wstaw znak X | Przyjęta punkta -cja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. |  | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
|  | 1. | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) |  | 30 |
|  | 2. | Tynki zawierające azbest |  | 30 |
|  | 3. | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m 3 |  | 25 |
|  | 4. | Pozostałe wyroby z azbestem |  | 10 |
| II. |  | Rodzaj azbestu |  |  |
|  | 5. | Azbest chryzotylowy (np. eternit) |  | 5 |
|  | 6. | Inny azbest (np. krokidolit) |  | 15 |
| III. |  | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
|  | 7. | Rozluźniona (naruszona) struktura włókien |  | 30 |
|  | 8. | Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej |  | 10 |
|  | 9. | Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna |  | 0 |
| IV. |  | Stan zewnętrzny wyrobu z azbestu |  |  |
|  | 10. | Duże uszkodzenia |  | 30 3) |
|  | 11. | Małe uszkodzenia |  | 10 4) |
|  | 12. | Brak |  | 0 |
| V. |  | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
|  | 13. | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac |  | 15 |
|  | 14. | Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m) |  | 10 |
|  | 15. | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne |  | 10 |
|  | 16. | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania |  | 10 |
|  | 17. | Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu) |  | 10 |
|  | 18. | Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza |  | 10 |
|  | 19. | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne |  | 0 |
| VI. |  | Wykorzystanie pomieszczenia |  |  |
|  | 20. | Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców |  | 35 |
|  | 21. | Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób |  | 30 |
|  | 22. | Czasowo wykorzystywane pomieszczenie |  | 20 |
|  | 23. | Rzadko wykorzystywane pomieszczenie |  | 10 |
| VII. |  | Usytuowanie wyrobu |  |  |
|  | 24. | Bezpośrednio w pomieszczeniu |  | 30 |
|  | 25. | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem |  | 25 |
|  | 26. | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) |  | 25 |
|  | 27. | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym |  | 10 |

Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

UWAGA: Zaznaczyć należy tylko jedną pozycję w grupie. Jeśli w grupie wystąpi więcej niż jedna pozycja, zaznaczyć najwyższą punktację.

Suma punktów: ...............

65 i więcej		   Stopień pilności I 	    wymiana lub naprawa

punktów 						    wymagana bezzwłocznie

35 - 60 punktów   Stopień pilności II 	    ponowna ocena w czasie do 							    1 roku

do 35 punktów     Stopień pilności III 	    ponowna ocena w terminie 							    do 5 lat

...............................................			......................................	Oceniający - nazwisko i imię				Właściciel / Zarządca

................................				...............................................

Data										Adres

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić

- Według klasyfikacji wyrobów przyjętych w sprawozdaniu rocznym – do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1876) – punkt drugi „Objaśnień”.

- Zgodnie z inwentaryzacją i sprawozdaniem rocznym – ilość wpisana w INFORMACJI.

- Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu.

- Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu.

Wzór OCENY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649)

Uwaga :

Wykonaną ocenę i złożoną do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  wraz z jej zarejestrowaniem i potwierdzeniem należy dołączyć do składanego wniosku o otrzymanie wsparcia finansowego na usuwanie azbestu.

## 12.2.INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

Zgodnie z § 7. ww. rozporządzenia właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej wojewodzie (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta). Drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

- Miejsce, adres

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Właściciel / zarządca / użytkownik*):

- osoba prawna - nazwa, adres

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tytuł własności

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nazwa, rodzaj wyrobu2)......................................................................................................

- Ilość (m2, tony)3).................................................................................................................

- Przydatność do dalszej eksploatacji4) ...........................................................................................................................................

- Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

- okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu5)...................................................................

- całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji.......................................

.................................................................................................................................................

- Inne istotne informacje o wyrobach6)

....................................................................................................................................................

....................................

(podpis)

Data ...............................

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4)	Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5)	Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

## 12.3. INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań 
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

Zgodnie z § 7. ww. rozporządzenia właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, którą sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej wojewodzie (osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta). Drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1), KTÓRYCH WYKORZYSTYWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

- Miejsce, adres

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Właściciel / zarządca *):

- osoba prawna - nazwa, adres.................................................................................................

......................................................................................................................................................

- osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres..................................................................................

......................................................................................................................................................

- Tytuł własności

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nazwa, rodzaj wyrobu2) ..........................................................................................................

- Ilość (m2, tony)3) ......................................................................................................................

- Rok zaprzestania wykorzystywania wyrobów .........................................................................

- Planowane usunięcia wyrobów: .............................................................................................

- sposób ....................................................................................................................................

- przez kogo ..............................................................................................................................

- termin ......................................................................................................................................

- Inne istotne informacje4)................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.....................................

(podpis)

Data ....................................

Objaśnienia:

*)	Niepotrzebne skreślić.

1)	Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2)	Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

-	płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

-	płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

-	rury i złącza azbestowo-cementowe,

-	izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

-	wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

-	przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

-	szczeliwa azbestowe,

-	taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

-	wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

-	papier, tektura,

-	inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

3)	Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, spis z natury).

4)	Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym.

## 12.4. W N I O S E K o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

###### W N I O S E K

o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca: ……………………………..........................................................................................

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

adres do korespondencji: .........................................................................................................................

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

telefon: ........................... tytuł prawny do nieruchomości: .......................................................................

(własność, współwłasność, najem, użyczenie, inny)

2. Miejsce wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:

..................................................................................................................................................................

(ulica i nr domu/nr nieruchomości gdzie został przeprowadzony demontaż pokrycia dachowego / elewacji)

nr ewidencyjny działki .............................

3. Rodzaj odpadów:.................................................................................................................................

(płyty eternitowe płaskie / faliste, inny odpad)

4. Ilość szacunkowa odpadów:...............................................................................................................

  - Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w powyższym wniosku wypełniłem(am) zgodnie z prawdą.

..........................................................

(data i podpis wnioskodawcy)

6. Adnotacje urzędowe: .............................................................................................................................................

(wypełnia Urząd Miasta

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Uwaga: Wniosek należy złożyć w  sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

## 12.5. KARTA EWIDENCJI ODPADU

Objaśnienia:

a Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 43 ust. 1

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), oraz prowadzącego zakład przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i

elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

b Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB.

c Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów. W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia

przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d Adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów.

e Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W - wytwarzanie odpadów, Zb - zbieranie odpadów, Od -

odzysk odpadów, Un - unieszkodliwianie odpadów.

f Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów

innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

g Podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie. W przypadku prowadzącego stacje

demontażu podać masę odpadów zagospodarowanych we własnym zakresie łącznie z masą przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

h Symbole R określają procesy odzysku polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części

lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji lub materiałów lub energii wraz z ich wykorzystaniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

i Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

j Podać masę przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z

eksploatacji, przeznaczonych do ponownego użycia, powstałych na skutek przetworzenia w stacji demontażu.

## 12.6. KARTA PRZEKAZANIA ODPADU – WZÓR

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU | Nr karty a | Rok kalendarzowy |
| --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d | Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad b |
| Adres e | Adres d,e | Adres e |
| Telefon/faks | Telefon/faks d | Telefon/faks |
| Nr. REGON | Nr. REGON d | Nr. REGON |
| Miejsce przeznaczenia odpadów f |  |  |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |  |
| Data/miesiąc g | Masa przekazanych odpadów [Mg] h | Numer rejestracyjny pojazdu przyczepy lub naczepy d,i |
| Potwierdzam przekazanie odpadu Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadu d Data, pieczęć i podpis | Potwierdzam przejęcie odpadu Data, pieczęć i podpis |

- numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

- Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

- W przypadku odpadów komunalnych karte wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz 2008), lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność z zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

- Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

- Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów

- W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów

- Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych

- Dotyczy odpadów niebezpiecznych.

## 12.7. FIRMY, KTÓRE UZYSKAŁY DECYZJĘ ZATWIERDZAJĄCA PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST – powiat mrągowski,

| L.p. | Nazwa i siedziba Firmy | Obszar działalności | Czas obowiązywania zezwolenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ALGADER HOFMAN sp z o. o. ul. Wólczyńska 133 budynek 11b 01 – 910 Warszawa Tel. (022) 864 94 97; 864 94 99; 834 73 53; 834 75 80; 864 98 12 | Powiat mrągowski | 21.09.2013 |
| 2. | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWE ABBA- EKOMED sp. z o.o. Ul. Poznańska 152, 87-100 Toruń Tel. (0-56) 651-36-67 | Powiat mrągowski | 08.09.2013 |
| 3. | PRTZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-USŁUGOWE KORAB sp. z o.o. Ul. Marynarki Polskiej 148 80-865 Gdańsk Tel. (058) 343 06 78 | Powiat mrągowski | 29.07.2013 |
| 4. | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TERMOIZOLACYJNYCH I ANTYKOROZYJNYCH TERMOEXPORT Ul. Żurawia 24/7 00-515 Warszawa, Tel. 821 34 67; 621 21 97; 621 40 64; 821 41 75 | Powiat mrągowski | 26.05 2013 |
| 5. | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA LĄDOWEGO MJ sp. z o.o. Ul. Graniczna 6 Reguły 05-816 Michałowice | Powiat mrągowski | 31.12.2010 |
| 6. | ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY ARKODACH WIOLETA CAGARA Marcinkowo 131 11- 700 Mrągowo, Tel. (089) 741 87 51 | Powiat mrągowski | 16.02.2014 |
| 7. | ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY MIR-BUD MIROSŁAW NARWOJSZ Oś. Mazurskie 24/14 11 – 700 Mrągowo Tel. (089) 742 62 73 | Powiat mrągowski | 11.02.2014 |
| 8. | CENTRUM GOSPODARKI ODPADAMI, AZBESTU I RECYKLINGU CARO UL. Zamoyskiego 51 22 - 400 Zamość Tel. (084) 62 730 13, Kom.0608435133 | Powiat mrągowski | 15.01.2014 01.01.2015r. |
| 9. | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE REMBUD- ZREMB sp. z o.o. Ul. Fabryczna 12 66 – 400 Gorzów Wielkopolski Tel. (095) 728 20 10; Fax. (095) 728 20 12 | Powiat mrągowski | 01.12.2013 |
| 10. | ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY ANDRZEJ MILEWSKI Ul. Łokietka 24/54 11 – 400 Kętrzyn, Tel. (089) 752 81 08 | Powiat mrągowski | 18.10.2014. |
| 11. | Agencja „SFINKS” Ul. Głowackiego 22/32 10 – 448 Olsztyn Mirosław Jakubowski Tel. 0601 82 95 95 | Powiat mrągowski | 04.11.2012r |
| 12. | COMTRANS Sp. z o.o. Ul. M. Zientary-Malewskiej 65 10 – 310 Olsztyn, Tel. 532-87-80 | Powiat mrągowski | 10.05.2015r. |
| 13. | ZAKŁAD REM-BUD AMBROŻY Sp. J. Ul. Meissnera 1/3 lok. 222 03-982 Warszawa, Tel. 831-07-64 | Powiat mrągowski | 10.05.2015r |
| 14. | MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn Ul. Źródlana 4 84-230 Rumia, Tel. (058) 671-85-63 | Powiat mrągowski | 02.06.2015r. |
| 15. | Ramid- Mirosław Dec Ul. Kowalskiego 1/54 02-288 Warszawa Tel. 0-22-674-48-58, 509-199-917 | Powiat mrągowski | 25.07.2015r. |
| 16. | ALBEKO Singer Sp. J. 87-510 Kotowy Gm. Skrwilno, Tel. 0-54-280-02-88 | Powiat mrągowski | 01.01.2015r. |
| 17. | Transport- Metalurgia sp. z o.o. Ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko 0-44-685-41-35 | Powiat mrągowski | 18.08.2015r. |
| 18. | P.P.U. „WAKRO” Jacek Kopisto Ul. Grudziądzka 48/1 82 – 500 Kwidzyn Biuro: Kwidzyn, ul. Słowackiego 16 Tel. 0-55-261-20-96, 0-55-261-82-04 | Powiat mrągowski | 02.09.2015r. |
| 19. | „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut Ul. Odyńca 24 93 – 150 Łódź 501 028 153 | Powiat mrągowski | 15.09.2015r. |
| 20. | T.K.J.MATUSZEWSKI Sp. J. Ul. Por. Krzycha 5 86 – 300 Grudziądz 0-56-465-48-88 | Powiat mrągowski | 27.09.20015r. |
| 21. | AGRO- TERM Zakład Ślusarski Andrzej Koprowski Jajkowo 2A 87 – 313 Brzozie, Tel. 601 701 674 | Powiat mrągowski | 26.09.2015r. |
| 22. | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „TECHMET TC” Ul. Zwycięstwa 38 11-710 Piecki Tel. (0-89)742-14-60 | Powiat mrągowski | 02.11.2015r. |
| 23. | Przedsiębiorstwo Projektowo- Wdrożeniowe „AWAT” sp. z o. o. Ul. Kaliskiego 9 01-476 Warszawa Tel. Kom. 683-91-78; 683-92-48 | Powiat mrągowski | 17.02.2016r. |
| 24. | Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Wójcik Ul. Ogrodowa 3/2 11-400 Kętrzyn | Powiat mrągowski | 11.04.2016r |
| 25. | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „JUKO” Szczukocki Jerzy Ul. 1- go Maja 25 97-300 Piotrków Trybunalski Tel. (0-44)732-69-63; (0-44)732-69-64; (0-44)732-69-65 | Powiat mrągowski | 15.03.2016r. |
| 26. | Zakład Usług Produkcji i Handlu Jan Górliński Ul. Moniuszki 85 06-200 Maków Mazowiecki Tel. (0-29)717-04-67; kom. 0606640377 | Powiat mrągowski | 08.03.2016r. |
| 27. | Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe „DELBUD” Ryszard Dela Ul. Jana Kilińskiego 28 11-300 Biskupiec Tel. (0-89)715-60-31 | Powiat mrągowski | 20.04.2016r. |
| 28. | REMONDIS Mrągowo sp. z o. o. Ul. Lubelska 5 11-700 Mrągowo Tel. (0-89)741-20-04 | Powiat mrągowski | 30.04.2016r. |
| 29. | P. R. B. „IZOMALDEX” Adam Dubienko Ul. Wesoła 8 09-4510Radzanowo tel. (0-24)624-41-26 | Powiat mrągowski | 14.07.2016r. |
| 30. | PPHU „EKO- MIX” ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław tel. (0-71) 332-41-61, (0-71)332-45-00 | Powiat mrągowski | 04.01.2017r. |
| 31. | STACON TIS DUSZAK S.J. ul. Ogrodowa 5 07-420 Kadzidło | Powiat mrągowski | 13.07.2017 |

## 12.8. Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie                                   z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876).

Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozdz. 4 “Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa                           i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”.

W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów

specjalnych dotyczących azbestu.

Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb, innych projektów,

objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.

Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu.

Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

ilość wytworzonych odpadów,

identyfikację rodzaju azbestu,

klasyfikację wytworzonego odpadu,

warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest                z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających

przenikanie azbestu do środowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów,

komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca:

"Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";

4) zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych,             a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

7) izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit;

8) stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;

9) zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem                       i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy,                         w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest

oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie                                          o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie

to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.

Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

1) szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów              i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem                                        i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3  w worki         z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie                      w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

5) oznakowanie opakowań;

6) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady może przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu             na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych                              i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.

## 12.9. Wzór oznakowania wyrobów, odpadów i opakowań zawierających azbest  a także miejsc ich występowania.

Oznakowanie wzorowane jest na postanowieniu Unii Europejskiej (załącznik II do Dyrektywy

83/478/EWG).

Wszystkie wyroby zawierające azbest oraz odpady lub miejsca ich występowania powinny być

oznakowane w następujący sposób:

a) oznakowanie zgodne z podanym wzorem, powinno posiadać wymiary co najmniej 5

cm wysokości (H) i 2,5 cm szerokości,

b) oznakowanie powinno się składać z dwóch części:

- części górnej (h1 = 40% H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

- części dolnej (h2 =60% H), zawierającej standardowy napis w białym i/lub

czarnym kolorze na czerwonym tle i powinien być wyraźnie czytelny,

c) jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot „zawiera

azbest" powinien być zastąpiony zwrotem „zawiera krokidolit-azbest niebieski”.

12.10. WFOŚ i GW  - szukaj na stronie:   http://www.wfosigw.olsztyn.pl

12.11. BOŚ – Oddział w Olsztynie, 10-900 Olsztyn, Pl. Konsulatu Polskiego 6
tel. (0-89) 522-71-40, (0-89) 522-70-75
e-mail: olsztyn@bosbank.pl

informacji udzielają:

Elżbieta Filipska – Naczelnik Wydziału Doradców Klienta Sektora Finansów Publicznych i Ekologii

Tel. 089 5227113, kom. 515 111 244, e-mail: elzbieta.filipska@bosbank.pl

Lucyna Cywińska-Konopka – Główny  Ekolog Oddziału

Tel. 089 522 71 12, kom. 515 111 208, e-mail: lucyna.cywinska@bosbank.pl

12.12. Szczegółowa inwentaryzacja obiektów w poszczególnych obrębach                 i sołectwach została przekazana razem z Programem i znajduje się                    w Urzędzie Miasta Gminy Mikołajki na stanowisku inspektora ds. ochrony środowiska