SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Mikołajki, pow. Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

„Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki”

CPV – 44211100-3

Zamawiający:

## Gmina Mikołajki

# Urząd Miasta i Gminy Mikołajki,

# ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

http://www.bip.mikolajki.pl

e- mail: mikolajki@mikolajki.pl

tel. (0-87) 4219050

faks: (0-87) 4219099

Burmistrz Miasta  Mikołajki

ZATWIERDZAM

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. 2008r. nr 171,

poz. 1058)

Mikołajki, luty 2009 r.

# ZAWARTOŚĆ SIWZ

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. IFORMACJE OGÓLNE.

II. ZAMAWIAJĄCY

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY.

VI.WADIUM PRZETARGOWE.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH OCENY.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT.

XIII. FORMALNOŚCI DOKONYWANE PO WYBORZE OFERTY.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN  UWZGLĘDNIĆ PRZY PRZYGOTOWANIU OFERTY.

ROZDZIAŁ B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

II. PODWYKONAWSTWO.

III. UMOWA.

ROZDZIAŁ C - ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Informacja na temat posiadanego sprzętu technicznego.

Załącznik nr 4  - Informacja o zrealizowanych zadaniach i potwierdzenie ich należytego wykonania.

Załącznik nr 5 - Wykaz personelu przewidzianego do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 6 - Wykaz podwykonawców

Załącznik nr 7 - Oświadczenie  o równoważności proponowanych materiałów i urządzeń w  stosunku do określonych w dokumentacji technicznej

ROZDZIAŁ D – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozdział A - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I. IFORMACJE OGÓLNE.

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. 2008r. nr 171, poz. 1058) i ma na celu ustalenie wykonawcy, który kompleksowo i w terminie zrealizuje przedmiotowe zamówienie.

2. Jedynym kryterium oceny oferty będzie cena. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i spełni jednocześnie warunki określone w niniejszej specyfikacji i ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza  zastosowanie dostaw równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

4. Wymagany termin wykonania całości zamówienia do 31.08.2009 r.

II. ZAMAWIAJĄCY

- Pełna nazwa zamawiającego:

# Gmina Mikołajki

- Adres do korespondencji

# Urząd Miasta i Gminy Mikołajki, ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

- Internet: http://www.bip.mikolajki.pl

e- mail: mikolajki@mikolajki.pl

- Numer telefonu: (0-87) 4219050

faks: (0-87) 4219099

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. nr 223, poz. 1655 oraz Dz. U. 2008r. nr 171, poz. 1058)

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania o nazwie:

„Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki”

2. Zakres prac do wykonania obejmuje:

-wykonanie dokumentacji technicznej kontenerowego budynku mieszkalnego,

-dostawa i montaż zaprojektowanego budynku wraz z posadowieniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale D Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Wykonawca dokona wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY.

Warunkiem nie odrzucenia (rozpatrzenia) oferty jest spełnienie zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r "Prawo zamówień publicznych" z późniejszymi zmianami oraz następujących wymagań dotyczących sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelna i w języku

polskim.

2. W przypadku dołączenia dokumentów w języku obcym, konieczne jest przedstawienie

tłumaczenia dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego na koszt wykonawcy.

3. Oferta musi zawierać dokładną nazwę, adres wykonawcy, datę sporządzenia oferty.

4. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wymogami określonymi w SIWZ.

5. Odpowiedzi muszą być udzielone na wszystkie pytania zawarte w załącznikach. W przypadku braku miejsca należy dołączyć dodatkowe strony.

6. Ewentualne poprawki w ofercie należy omówić w uwadze, zaopatrzonej podpisem Wykonawcy oraz odpowiednio datować.

7. Oferty muszą być dostarczone na adres podany niżej:

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki,

pokój 102

8. Oferty muszą być dostarczone w terminie najpóźniej do dnia 06.03.2009r. do godz. 10ºº.

9. Oferty mogą być dostarczone jako przesyłka polecona za zwrotnym pokwitowaniem odbioru lub doręczone za pokwitowaniem podpisanym przez przedstawiciela UMiG w Mikołajkach.

10. Oferty muszą być dostarczone w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej)

z następującymi napisami:

10.1. Koperta zewnętrzna:

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

następująca adnotacja: "Oferta na dostawę i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki”

- wskazówka: "Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert".

10.2. Koperta wewnętrzna.

- adres podany w punkcie 7 jako adres Zamawiającego,

- nazwa i adres wykonawcy,

następująca adnotacja: "Oferta na dostawę i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki”

- -  Oferty muszą być kompletne tj. zawierać wypełniony druk oferty ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków zawartych w ogłoszeniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Oferty muszą być odpowiednio podpisane. Wymagany jest podpis osób uprawnionych ze strony Wykonawcy pod każdą stroną, całą ofertą, wszystkimi oświadczeniami Wykonawcy, wszystkimi formularzami wyszczególnionymi w specyfikacji zawierającymi miejsce na podpis Wykonawcy. Strony muszą być ponumerowane i zabezpieczone przed dekompletacją.

VI.	WADIUM PRZETARGOWE.

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB ICH

OCENY.

1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 3 tejże ustawy:

a) art. 22 ust. 1 pkt. 1 posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) art.22 ust.1 pkt.2 posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

c) art. 22 ust. 1 pkt. 3 - znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) art. 22 ust. 1 pkt. 4 - nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Art.22.ust.1 pkt. 1

- prowadzą działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych.

b) Art. 22 ust.1 pkt. 2:

- wykonali należycie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej 2 zamówienia w zakresie podobnym do opisanego w zamówieniu, na wartość nie mniejszą niż  100 000 zł,- każde, dla każdego w charakterze głównego wykonawcy, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,

c) Art. 22 ust. 1 pkt. 3:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gosp. na kwotę min. 100 tyś. zł.

d) Art. 22.ust. 1 pkt. 4 - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisany w art. 24 u. p. z. p.)

3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Art. 22 ust. 1 pkt. 1

wymagane dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dział. gosp., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) Art. 22 .ust.1 pkt. 2

wymagane dokumenty:

- wykaz posiadanego sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia; (załącznik nr 3)

- wykaz kluczowego personelu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z odpisem uprawnień budowlanych w wymaganych specjalnościach oraz aktualne zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; (załącznik nr 5)

- wykaz zrealizowanych zadań w ciągu ostatnich 5 lat z zakresu podobnego do opisanego z określeniem ich wartości i zakresu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru, referencje), a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, (załącznik nr 4)

b) Art. 22 ust.1 pkt. 4:

wymagane dokumenty:

-aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, oraz w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie został wykluczony na podstawie art. 24 u. p. z . p.

c) W przypadku gdy wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawców, załącza wykaz osób i podmiotów (podwykonawców), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (zał. nr 6). Wartość prac zleconych podwykonawcom nie może przekraczać 30 % ogólnej wartości robót.

d)Wykonawca załącza porozumienie wykonawców ustanawiające pełnomocnika do ich reprezentowania w przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie.

e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

4. Ponad dokumenty wymienione w punkcie 3 a-e, aby oferta nie była odrzucona wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg załączonego wzoru ,

- oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie został wykluczony na podstawie artykułu 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dn. 29.01.2004 z późniejszymi zmianami,

- oświadczenie o zagospodarowaniu materiałów rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach.

5. Dokumenty i informacje mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie.

6. Oferenci z innych państw członkowskich mogą składać dokumenty równoważne odpowiadające polskim dokumentom wymaganym przez zamawiającego, tj. odpowiedniki zaświadczeń z ZUS-u, Krajowego Rejestru Karnego, Urzędu Skarbowego, Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

7. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty należy załączyć komplet wymaganych dokumentów, wystawionych indywidualnie na każdy z podmiotów oraz dokumenty, które muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich podmiotów (pełnomocnictwo).

8. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie zgodnie z art. 26 ust. 3 – Pzp.

VIII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na niżej podane numery i adresy e-mail.

2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

- w sprawach zamówienia Alicja Lepczyńska tel (087) 4219059, fax (087) 4219099, e-mail:

alicja.lepczynska@mikolajki.pl

- w sprawach zakresu zadania Radosław Hornicki (087)4219069, fax (087) 4219099, e-mail: inwestycje@mikolajki.pl

3. Każdy wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dn. 06.03.2009 r.

o godz. 10.30

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunki płatności.

4. Na posiedzeniu niejawnym zamawiający dokona oceny ofert od strony spełnienia wymogów formalnych, warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zasad  określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

1. Wszystkie ceny muszą być podane w złotych i w takiej walucie będzie prowadzone rozliczenie pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

2. Przygotowując ofertę wykonawca ma obowiązek zapoznać się z  terenem budowy.

3. W cenie oferty należy ująć wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia niezbędne do wykonania, uruchomienia i przekazania do eksploatacji przedmiotu zamówienia tj:

-    wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami ustawy prawo

budowlane i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- wykonanie prac wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia,

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszt organizacji placu budowy,

- koszt ubezpieczenia budowy,

- koszt przyjęcia i transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach,

- koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- koszt organizacji ruchu na czas trwania robót,

- koszt zajęcia pasów drogowych i wbudowanych w nich urządzeń.

- koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

- koszt obsługi, badań i odbiorów przez powołane do tego celu instytucje

4. Cenę oferty obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu oferty (Zał. 1) w formie ceny ryczałtowej, obejmującej całość zamówienia w pełnej zgodności z wymaganiami SIWZ.

5. Wszystkie wartości oraz ostateczna cena oferty winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca musi uwzględnić w cenie ryczałtowej wzrost cen materiałów, paliw, energii itp. oraz innych kosztów wynikających z inflacji, mogących mieć miejsce w czasie realizacji zamówienia.

7. Ostateczną cenę oferty stanowi wartość oferty brutto.

8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku przedstawienia oferty uwzględniającej takie materiały i urządzenia, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

-świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie,

-dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne,

-oświadczenie wykonawcy o równoważności proponowanych materiałów i urządzeń w

stosunku do określonych w dokumentacji technicznej,

-zobowiązanie wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty, uzgodni zastosowanie

zmienionych materiałów i urządzeń przed podpisaniem umowy z zamawiającym.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT.

Jedynym kryterium wyboru wykonawcy jest cena. Zamówienie zostanie przyznane wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę i którego oferta nie zostanie odrzucona.

XIII. FORMALNOŚCI DOKONYWANE PO WYBORZE OFERTY.

1. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie.

2. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej.

3. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

4. Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

5. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, w miejscu wskazanym przez zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty.

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% wartości przedmiotu zamówienia (netto).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następującej formie: w pieniądzu; poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz.U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.).

3. Wykonawca w swojej ofercie powinien zadeklarować w jakiej formie wniesie zabezpieczenie należytego wykonania.

XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI (art. 179-198) ustawy prawo Zamówień Publicznych.

1. Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może wnieść protest wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia z zastrzeżeniem, że protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed terminem składania ofert.

3. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot    nieuprawniony.

4.  Zamawiający rozstrzyga protest zgodnie z art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych..

5.   Od oddalenia lub odrzucenia protestu nie przysługuje wykonawcy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych .

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, KTÓRE WYKONAWCA WINIEN

UWZGLĘDNIĆ PRZY PRZYGOTOWANIU OFERTY.

1. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie potrzebę opracowania harmonogramu  rzeczowo-finansowego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, stosownie do  wymagań stron (Wykonawcy i Zamawiającego ).

Rozdział B - WARUNKI UMOWNE

I. WAŻNOŚĆ DOKUMENTÓW

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót określonych w umowie oraz zakresu prac i obowiązków zamawiającego i wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

a) Umowa,

b) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

c) Oferta z załącznikami,

II. PODWYKONAWSTWO.

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo jedynie z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej. Wartość prac podwykonawców nie może przekraczać 30% wartości ogólnej zadania.

2. Za wyjątkiem podwykonawców zaproponowanych już w ofercie przetargowej wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej zgody zamawiającego.

3. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialnym w stosunku do zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawców Zamawiający będzie dokonywał kontroli zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminie do 3 dni przed dokonaniem płatności Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nie dokonania płatności na rzecz podwykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy kwot należnych podwykonawcy.

III. UMOWA. (projekt)

##### UMOWA

zawarta w dniu .......... 2009  r. w Mikołajkach, pomiędzy Gminą Mikołajki,  reprezentowaną przez:

1.  Piotra Jakubowskiego	-  Burmistrza Miasta Mikołajki,

przy kontrasygnacie Skarbnika 	-    Krystyny Krom

zwaną dalej "Zamawiającym"

a ........................................................................................................................................................................................................................................................................................zwanym dalej "Wykonawcą", wybranym w trybie przetargu nieograniczonego nr ……………ogłoszonym  w dniu ........ 2009 r.  reprezentowanym przez:

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego pod nazwą:

"Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki”

Szczegółowy zakres robót określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział A, pkt IV oraz Rozdział D).

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w umowie zadanie w okresie:

ETAP I – wykonanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwolenia na budowę do dnia 25.03.2009r.,

ETAP II – montaż kontenerów socjalnych wraz z posadowieniem do dnia 31.08.2009r.

§ 3

Integralne części składowe niniejszej umowy to:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 4

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i pokrycia roszczeń z tytułu usuwania wad i usterek w okresie gwarancyjnym w wysokości 4% wartości przedmiotu umowy (netto) tj. kwoty  ........................... zł.

(słownie: ..........................................................................................................................)

2. 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust.1 zostanie zwolnione i zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od końcowego odbioru robót i przekazania inwestycji do eksploatacji, zaś 30% - w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

3. Zabezpieczeniem należytego wykonania robót jest wniesiona przez Wykonawcę ...............................................................................................................................................................

4. Zabezpieczeniem na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu usuwania wad i usterek w okresie rękojmi jest wniesiona przez Wykonawcę ................................................. ...............................................................................................................................................................

5.Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji na wykonany zakres robót.

§ 5

1. Za wykonane zadanie ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości...........................zł (słownie............................................................................zł) bez podatku VAT. Wartość wynagrodzenia z podatkiem VAT wynosi .................................. zł

2. W swoim wynagrodzeniu Wykonawca uwzględnił:

-    wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami ustawy prawo

budowlane i uzyskaniem pozwolenia na budowę,

- wykonanie prac wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia,

- koszty zużytej energii elektrycznej i wody,

- koszt organizacji placu budowy,

- koszt ubezpieczenia budowy,

- koszt przyjęcia i transportu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisów o odpadach,

- koszt przywrócenia terenu do stanu pierwotnego,

- koszt organizacji ruchu na czas trwania robót,

- koszt zajęcia pasów drogowych,

- koszt obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

-    koszt obsługi, badań i odbiorów przez powołane do tego celu instytucje.

§ 6

Strony ustalają następujący zakres obowiązków:

1. Zamawiający:

- przekaże mapę do celów projektowych,

- przekaże warunki techniczne wykonania przyłączy,

- przekaże decyzję o warunkach zabudowy,

- przekaże Wykonawcy teren montażu,

- wykona  przyłącza do budynku oraz elementy zagospodarowania terenu,

-     zapewni nadzór inwestorski.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania dokumentacji zgodnie z ustawą prawo budowlane i uzyskaniem pozwolenia

na budowę,

- wykonania zadania zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi

warunkami technicznymi, normami państwowymi, branżowymi i sztuką

budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami w trakcie realizacji

inwestycji,

- usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w czasie budowy wpisami do

dziennika budowy,

- usuwania wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie rękojmi w terminach 14

dni od daty powiadomienia,

- wykonania robót nie objętych niniejszą umową , jeżeli są one niezbędne ze

względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,

§ 7

1. W czasie realizacji zadania Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady itp.

2. Po zakończeniu zadania Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w uzgodnionym terminie przekazania robót.

3. Wykonawca bierze odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak również za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

4. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność, za działania przy realizacji inwestycji swoich podwykonawców (wskazanych w ofercie). Wartość prac zleconych podwykonawcom nie może przekraczać 30% wartości zadania.

§ 8

1. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom Polskich Norm oraz przepisom o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat znaku bezpieczeństwa,  deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 9

1.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury za przedmiot wykonanego zadania w terminie  30 dni po jej dostarczeniu do Zamawiającego wraz z protokółem odbioru potwierdzonego przez Zamawiającego.

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Za zwłokę  w płatności faktur Zamawiający  zapłaci odsetki ustawowe.

5. Roboty dodatkowe nie przekraczające łącznie 50% zamówienia podstawowego, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, cen, parametrów i standardów. Roboty dodatkowe mogą być wykonane po podpisaniu przez strony umowy dodatkowej

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,2%

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości

10% wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości

rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy z przyczyn zależnych

od Zamawiającego 10% wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy 0,5% wynagrodzenia umownego za

każdy dzień zwłoki,

c) za nieterminowe płatności faktur - odsetki na zasadach ogólnych.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia z faktury końcowej kary umowne

5. Usterki i wady będą stwierdzone w obecności Wykonawcy, a ich usunięcie potwierdzone protokolarnie przez obie strony.

§ 11

1. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek wykonania

przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń, inwentaryzacji geodezyjnej, skompletowania i

dostarczenia Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego

wykonania przedmiotu umowy.

2. Zakończenie wszystkich prac i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych badań, prób i sprawdzeń, kierownik budowy potwierdza na piśmie. O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

3. Zamawiający, po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu umowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru, w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wyznaczy datę odbioru końcowego.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia.

§ 12

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w trakcie realizacji  niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej umowy.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem przypadków wymienionych w pkt. 3 i pkt. 4 niniejszego paragrafu.

- Terminy realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 mogą ulec zmianie w przypadku:

- wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego,

- wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym

- przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń podziemnych, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

- wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy.

- Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika robót.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  przewidzieć w chwili zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego.

§ 16

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                               W Y K O N A W C A

Rozdział C - ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

............................................................

............................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

Na zadanie:„Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki”

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu nieograniczonym oświadczam że:

1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę:

...............................(słownie...............................................................................) bez VAT

...............................(słownie..................................................................................) z VAT.

2. Deklaruję termin realizacji zadania do dnia ........................

3. Udzielam gwarancji na okres 36 miesięcy.

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, terenem realizacji inwestycji oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

5. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą na czas określony w SIWZ.

6 Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia jej na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

7 Oświadczam, że znany jest mi obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, które wniosę w formie ...............................................................    ........................................................................................................................................

8 Oświadczam, że oferta moja składa się z ......................... ponumerowanych stron.

Data .........................

Podpis Wykonawcy

(osoby upoważnionej)

........................................................

# Załącznik nr 2

# pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienia publiczne dotyczące:

„Dostawa i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) w miejscowości Mikołajki, gmina Mikołajki”

w trybie przetargu nieograniczonego, oświadczam, że:

........................................................................................................................................

nazwa wykonawcy

........................................................................................................................................

adres wykonawcy

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie podlega wykluczeniu na podstawie artykułu 24  Ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01 .2004 r.

- nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Do niniejszego oświadczenia dołączono wszelkie wymagane w SIWZ dokumenty

.......................dnia......................

.................................................................

podpis Wykonawcy (osoba upoważniona)

Załącznik nr 3

INFORMACJA NA TEMAT POSIADANEGO SPRZĘTU TECHNICZNEGO

(do realizacji zamówienia)

| Lp. | Rodzaj sprzętu + parametry | Typ i wiek sprzętu. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

Data.........................................                                          Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

............................................................

Załącznik nr 4.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH I POTWIERDZENIA

ICH NALEŻYTEGO WYKONANIA

| Lp. | Nazwa i lokalizacja zadania | Zamawiający | Wartość robót | Okres realizacji data rozp/zak. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączam ................. szt. dokumentów potwierdzających, że roboty wyżej wymienione zostały wykonane z należytą starannością

Data ..................................

Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

............................................

Załącznik nr 5

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

przewidzianych do  realizacji zamówienia

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę | Wartość robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
|  |  | Ogółem: |  |

Data ..............................                                                                Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

.............................................

##### Załącznik nr 6

##### WYKAZ PERSONELU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Branża | Imię i Nazwisko | Wykształcenie | Nr uprawnień | Staż pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dołączyć:

- kserokopie uprawnień,

- kserokopie zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby.

................................

( miejsce i data)

...........................................................

podpis Wykonawcy (osoba upoważniona)

Załącznik nr 7

Uwaga: Załączyć tylko w przypadku zastosowania materiałów lub urządzeń

równoważnych !

OŚWIADCZENIE

o równoważności proponowanych materiałów i urządzeń w  stosunku do określonych w dokumentacji technicznej

| L.p. | Materiał/urządzenie przewidziane dokumentacją techniczną. | Materiał/urządzenie proponowane przez Wykonawcy. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

data...............                                                                                           Podpis Wykonawcy

(osoba upoważniona)

...........................................

ROZDZIAŁ D – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Ilość oczekiwanych mieszkań - 4 szt. o łącznej powierzchni 76 m², które ma stanowić jeden budynek składający się z następujących lokali mieszkalnych:

- kontener mieszkalny dla 1-2 osób o pow. 12,76 – 13 m² – 2 szt (2x1).

- kontener mieszkalny dla 3-4 osób o pow. 25,52 – 26 m² – 4 szt (4x2).

Każdy lokal mieszkalny ma posiadać niezależne wejście z zewnątrz obiektu. Okna oraz drzwi do lokali mieszkalnych należy zlokalizować na szerokości kontenerów.

2. Wyposażenie kontenerów:

1) łazienka:

- muszla ustępowa,

- brodzik bez kabiny z baterią,

- umywalka z baterią,

- bojler elektryczny, pojemnościowy.

2) aneks kuchenny:

- zlewozmywak jednokomorowy z baterią,

- kuchenka czteropalnikowa zasilana na gaz propan-butan z piekarnikiem elektrycznym,

3) wyposażenie pozostałe:

- ogrzewanie elektryczne lokalne z grzejnikami elektrycznymi,

- instalacja oświetleniowa 230 V, gniazda elektryczne, lampy oświetleniowe,

- instalacja wodno – kanalizacyjna,

- jedno okno,

- drzwi wejściowe,

4) dodatkowo dla dwóch mieszkań  dla 3-4 osób:

- dwa okna,

- drzwi łączące pomieszczenia.

TECHNOLOGIA WYKONANIA – MATERIAŁY

1. Wymiary jednego kontenera:

1) długość zew. - 6060 mm,

2) szerokość zew. - 2440 mm,

3) minimalna wysokość wew. - 2500 mm.

2. Współczynnik U0 - 0,33 (W/m2 x K).

3. Konstrukcja:

1) stalowa,

2) dwie ramy nośne podłogi i stropodachu połączone ze sobą słupkami narożnymi,

3) rama kontenera wykonana z profili zimnogiętych,

4. Dach:

1) od zewnątrz blacha trapezowa ocynkowana o grubości co najmniej 0,6 mm,

2) dach jednospadowy, odwodnienie poprzez orynnowanie PCV,

3) izolacja termiczna z wełny mineralnej o grubości co najmniej 100 mm o gęstości 85 kg/m3,

4) folia paraizolacyjna,

5) od wewnątrz płyta kartonowo-gipsowa.

5. Podłoga:

1) płyta wiórowa wodoodporna 22 mm,

2) wykładzina z PCV o gr. miń. 1,5 mm,

3) izolacja termiczna z wełny mineralnej o grubości co najmniej 100 mm o gęstości 85 kg/m3,

4) folia paraizolacyjna,

5) od spodu blacha ocynkowana o grubości co najmniej 0,6 mm niski trapez.

6. Ściany zewnętrzne:

1) blacha stalowa trapezowa o grubości co najmniej 0,6 mm malowana proszkowo i powlekana folią fabrycznie,

2) kolor poszycia zewnętrznego wg zamówienia (zamawiający zleci wytyczne bezpośrednio po podpisaniu umowy z danym Wykonawcą),

3) izolacja termiczna wykonana z wełny mineralnej o grubości co najmniej 100 mm o gęstości 85 kg/m3,

4) folia paraizolacyjna,

5) wnętrze wykonane z płyty wiórowej laminowanej,

6) dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej ścian z innych materiałów (poliuretan) pod warunkiem że będą spełniać współczynnik (U0 – 0,33 (W/m2 x K).

7. Okno:

1) rozwierno – uchylne,

2) wykonane z PCV,

3) wymiary:

- wysokość - 1435 mm,

- szerokość - 1165 mm,

4) współczynnik K = 1,1.

8. Drzwi:

1) zewnętrzne stalowe ocieplane 900 mm,

2) wewnętrzne typowe, płytowe w kolorze białym

LOKALIZACJA

Budynek kontenerowy należy zlokalizować na działce o numerze geodezyjnym 178/1 w obrębie miasto Mikołajki położonej w gminie Mikołajki. Przedmiotowy teren posiada dostęp do drogi publicznej – droga gminna ul. Dąbrowskiego. W pasie drogowym znajduje się sieć wodociągowa. Na terenie działki znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej oraz linia energetyczna. Powierzchnia działki wynosi 4818 m².

POZOSTAŁE USTALENIA

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych, decyzję o warunkach zabudowy oraz warunki techniczne wykonania przyłącza energetycznego, wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.

2. Kontenery muszą spełniać normy przenikalności cieplnej dla budynków mieszkalnych, wentylację pomieszczeń, a zastosowane materiały do ich budowy posiadać odpowiednie certyfikaty.

3.Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powyższych certyfikatów  Zamawiającemu.

SCHEMATY UKŁADU POMIESZCZEŃ

Kontener mieszkalny dla 1-2 osób o pow. 12,76 – 13 m2 – 2 szt (2x1)

Kontener mieszkalny dla 3-4 osób o pow. 25,52 – 26 m2 – 4 szt (4x2)