- ZBIORCZA OCENA WARUNKÓW REALIZACJI CELÓW PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIKOŁAJKI W LATACH 2004 - 2013.

Aby ocenić kapitałochłonność zaproponowanych działań, a jednocześnie określić ich realność, dokonano podsumowania wszystkich nakładów, warunkujących realizację zadań PLANU ROZWOJU LOKALNEGO. Jednocześnie sporządzono prognozę symulacyjną dochodów budżetu gminy w l. 2004 – 2013 w części DOCHODY WŁASNE i UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM ponieważ tylko z tych środków mogą być finansowane  zadania.  Zestawiając obie te analizy uzyskano ocenę poziomu wykonalności finansowej  przyjętych w dokumencie działań.

4.1. Ocena poziomu kosztów realizacji celów PLANU ROZWOJU LOKALNEGO w

latach 2004 - 2015.

Zgodnie z zapisami PLANU, nie wszystkie realizowane działania będą posiadały dofinansowanie środków zewnętrznych, a przede wszystkim funduszy strukturalnych UE. Poniższe zestawienie prezentuje zakres finansowania zadań, o dofinansowanie których będzie ubiegał się samorząd gminy bądź inne instytucje lub organizacje.

| Lp. | Lata | Wielkość nakładów w tyś. zł i potencjalne źródła finansowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | JTS | Budżet państwa | Fundusze UE |  | Inne | OGÓŁEM |
| 1. | 2004 | 3195 | 80 | 9442 |  | 340 | 13057 |
| 2. | 2005 | 4535 | 989,5 | 14506,5 |  | 2071 | 22102 |
| 3. | 2006 | 3911,5 | 1299,5 | 17931 |  | 4581 | 27723 |
| 4. | 2007-2013 | 14369 | 2409 | 42924 |  | 8402 | 68104 |
| 5. | RAZEM | 26010,5 | 4778 | 84803,5 |  | 15394 | 130986 |

| Lp. | Lata | Wielkość nakładów w % i potencjalne źródła finansowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UMiG | Sappard | ZPORR | SPO | Inne | OGÓŁEM |
| 1. | 2004 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 |
| 2. | 2005 | 20 | 5 | 65 | 5 | 5 | 100 |
| 3. | 2006 | 13 | 5 | 64 | 8 | 10 | 100 |
| 4. | 2007-2013 | 22 | 3 | 63 | 2 | 10 | 100 |
| 5. | RAZEM | 21 | 3 | 65 | 3 | 8 | 100 |

4.2. Symulacyjna prognoza dochodów budżetu gminy w latach 2004 - 2015.

Aby ocenić realność realizacyjną PLANU ROZWOJU LOKALNEGO, konieczne jest przynajmniej szacunkowe określenie wielkości dochodów gminy w latach 2004 - 2013, a więc w okresie na jaki zakładana jest realizacja poszczególnych CELÓW STRATEGICZNYCH. Ze względów metodycznych, na etapie programowania długofalowego dopuszczalne jest przeprowadzenie symulacji dochodów w okresach dłuższych niż roczne. Wynik dokonanych analiz, i porównanie z okresem 2000 - 2002 przedstawiają się w sposób następujący:

| Lp. | Symulacja wielkości budżetu Gminy Mikołajki łącznie w części „DOCHODY WŁASNE” i „UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM” |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lata | w tyś. zł |
| 1. | 2004 | 7.238,oo |
| 2. | 2005 | 7.600,oo |
| 3. | 2006 | 8.000,oo |
| 4. | 2007-2013 | 68.230,oo |
| 5. | RAZEM | 91.068 |

4.3. Analiza porównawcza kosztów realizacji PLANU ROZWOJU LOKALNEGO i

możliwości finansowych gminy w latach 2004 – 2013.

Łączny koszt zadań, wyznaczonych do realizacji w latach 2004 – 2013, w części dotyczącej zadań współfinansowanych z funduszy strukturalnych  wynosi 131 mln. zł, , z czego na poszczególne źródła finansowania przypadają kwoty:

- samorząd gminy	- ok. 26,0 mln zł

- budżet państwa	- ok.   4,8 mln zł

- środki z funduszy strukturalnych UE	- ok. 84,8 mln zł

- sektor prywatny	- ok.   5,1 mln zł

- inne 	- ok. 10,2 mln zł

w ujęciu procentowym, udział poszczególnych źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- samorząd gminy	- ok.   21%

- budżet państwa	- ok.     3%

- środki z funduszy strukturalnych UE	- ok.   65%

- sektor prywatny	- ok.     3%

- inne 	- ok.     8%

Jak z powyższego widać, realność przeprowadzenia zaplanowanych działań zależy od dwóch, podstawowych czynników:

A .możliwości i umiejętności pozyskania środków z  funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

(ok. 65% kosztów)

b. skuteczności w przyciąganiu prywatnych inwestorów na teren gminy (ok. 4,3% kosztów).

Symulacyjna prognoza dochodów budżetowych gminy ( w działach „DOCHODY WŁASNE” i „UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM”) na ten lata 2004 – 2013 zakłada, iż osiągną one łączny poziom ok. 97,5 mln zł. Jest oczywiste, że cele i przypisane im działania nie obejmują całości życia społeczno-gospodarczego gminy, a w związku z tym także wszystkich wydatków, jakie władze lokalne ponoszą na działalność, związaną z ich zadaniami. Tym nie miej można uznać, iż założony poziom „rezerwy” (różnica pomiędzy symulacyjnym poziomem dochodów, a kosztami realizacji zadań strategicznych) jest na granicy bezpieczeństwa i sprawia, że zaplanowane działania można uznać za realne.

VII. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE WDROŻENIA PLANU

ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIKOŁAJKI ORAZ JEGO PROMOCJA.

1. ZASADY WDRAŻANIA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH.

Wdrożenie PLANU ROZWOJU LOKALNEGO będzie następowało na trzech poziomach:

        - poziomie merytorycznym,

        - poziomie organizacyjnym,

        - poziomie społecznym.

Poniżej przedstawione są rekomendacje wdrożeniowe zawierające szczegółowy zapis działań, odpowiedzialności oraz terminy realizacji.

1.1.  Poziom merytoryczny

Poziom merytoryczny wdrożenia PLANU obejmuje następujące obszary:

- PRZYJĘCIE PLANU Uchwałą Rady Miejskiej.

- REALIZACJĘ PLANU, poprzez rozpisanie zadań realizacyjnych w formie projektów, służących osiąganiu założonych celów strategicznych w wybranej dziedzinie.

- NARZĘDZIA REALIZACJI PLANU:

- Zgodność z budżetem -  za opracowanie budżetu odpowiada Skarbnik Gminy oraz Burmistrz. Każdego roku Skarbnik przedstawia budżet na rok następny, posiłkując się zadaniami PLANU i określając poziom środków finansowych przeznaczanych na realizację zawartych w nim zadań.

- PLANY branżowe– ich przygotowanie spoczywa na Urzędzie Miasta i Gminy, a zakres merytoryczny wynika z zapisów PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

- Ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji PLANU.

- Zapewnienie zgodności PLANU z dokumentami wyższego rzędu, w tym z ustawą o zamówieniach publicznych, zasadami konkurencji, wymaganiami ochrony środowiska etc.

- zbieranie i analiza danych statystycznych i finansowych dot. postępów we wdrażaniu PLANU (realizacja projektów)

- OKREŚLENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

  - za wdrożenie PLANU ROZWOJU LOKALNEGO oraz monitorowanie jego realizacji odpowiada Urząd Miasta i Gminy

  - partnerami w zakresie merytorycznego wdrażania zapisów PLANU są:

    - CEL STRATEGICZNY I:

- spółki gminy (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Usług Komunalnych),

- samorząd powiatowy i wojewódzki oraz instytucje na poziomie krajowym i regionalnym (n. Pomorska Spółka Gazownicza, Zakład Energetyczny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polskie Koleje Państwowe itp.),

- przedsiębiorcy sektora prywatnego gminy (np. Klub Biznesu),

- dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz liceum,

- organizacje pozarządowe,

- policja.

b. CEL STRATEGICZNY II:

- władze wojewódzkie i powiatowe,

- parafie z terenu gminy,

- PEFRON,

- LOTTO,

- media lokalne, regionalne i ogólnopolskie,

- instytucje i organizacje, które włączą się w proponowane projekty.

c. CEL STRATEGICZNY III

- spółki gminy (Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Usług Komunalnych),

- instytucje zarządzające zasobami mieszkaniowymi na terenie gminy,

- przedsiębiorcy sektora prywatnego gminy,

- organizacje pozarządowe,

- SCALENIE PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIKOŁAJKI Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI POWIATU MRĄGOWSKIEGO ORAZ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.

Aby skutecznie i spójnie realizować politykę regionalną, a jednocześnie aby zwiększyć szanse wykorzystania współfinansowania zewnętrznego (fundusze strukturalne), konieczne jest skorelowanie celów i zadań realizacyjnych w obrębie zarówno powiatu jak i województwa. Stąd też, dobrą praktyką jest uzgodnienie najważniejszych zapisów planów strategicznych w skali regionu.

- postuluje się przekazanie dokumentu PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Mikołajki Starostwu Powiatowemu, co powinno być powiązane z propozycją możliwych do wspólnej realizacji zadań. Odpowiedzialność - Burmistrz Miasta.

- rekomenduje się przekazanie dokumentu PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Gminy Mikołajki Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odpowiedzialność - Burmistrz Miasta.

1.2. Poziom organizacyjny

Poziom organizacyjny wdrożenia PLANU obejmuje:

ORGANIZACJA NA POZIOMIE URZĘDU - koordynacja realizacji zapisów PLANU:

Urząd Miasta i Gminy –  powołany przez Burmistrza Zespół ds. realizacji PRL, którego celem będzie:

- bieżące koordynowanie realizacji PLANU

- pozyskiwanie środków na realizacje zadań zawartych w PLANIE,

- monitoring procesu wdrażania PLANU,

- współpraca z partnerami lokalnymi i zewnętrznymi,

- przedkładanie sprawozdań odp. organom

  - DOKONYWANIE COROCZNYCH PRZEGLĄDÓW REALIZACJI PLANU.

Etap 1:

Opracowanie corocznego sprawozdania z realizacji PLANU, połączonego z oceną realizacji zadań i przekazanie go, Burmistrzowi Miasta oraz  Przew. Rady Miejskiej, a także zainteresowanym przedstawicielom społeczności lokalnej (organizacja spotkania) Odpowiedzialność Zespół ds. realizacji PRL,

Termin - do 20 października każdego roku

Etap 2:

Spotkanie Zespołu ds. realizacji PRL,

Burmistrza oraz Rady Miejskiej i przedstawienie propozycji kolejnych zadań do realizacji bądź korekt i uzupełnień PLANU wraz z ich uzasadnieniem. Wprowadzenie odpowiednich zapisów do budżetu gminy na rok następny.

Odpowiedzialność –Burmistrz Miasta, Zespół ds. realizacji PRL,

Termin - do 31 października każdego roku

Etap 3:

Przygotowanie przez Burmistrza i Skarbnika Gminy projektu budżetu z uwzględnieniem zadań wynikających PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

Odpowiedzialność – Burmistrz Miasta, Skarbnik Gminy

Termin - do 15 listopada każdego roku

Etap 4:

Przyjęcie proponowanych zadań do realizacji przez Radę Miasta i umieszczenie odpowiednich zapisów z budżecie gminy.

Odpowiedzialność – Rada Miejska

Termin – na sesji budżetowej Rady Miejskiej, do 31 marca każdego roku

1.3. Poziom społeczny

Poziom społeczny wdrażania PLANU ROZWOJU LOKALNEGO obejmuje:

- STAŁE UPOWSZECHNIANIE ZAPISÓW PLANU

Forma:

· Informacja na łamach lokalnej prasy,

· Umieszczanie informacji na tablicach miejskich,

· Wydanie broszury zawierającej dokument PLANU i przekazanie jej instytucjom

oraz organizacjom działającym w gminie,

- Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych środowisk społecznych (np.

przedsiębiorcami, nauczycielami itp.) oraz zapraszanie na spotkania Zespołu Zds realizacji PRL,

osób zainteresowanych udziałem w pracach zespołu.

· Internet – informacje na stronach internetowych gminy.

Kalendarium:

· Zebrania z mieszkańcami, spotkania Wspólnot Mieszkaniowych – listopad każdego roku,

· Prasa lokalna - stała, ciągła informacja ,

· Ciągła aktualizacja stron internetowych,

· Informacje na tablicach ogłoszeniowych – kwiecień oraz październik/listopad

każdego roku.

Wykonanie:

· Merytoryczne – UMiG,

· Organizacje przedsiębiorców  oraz inne organizacje pozarządowe gminy.

Odpowiedzialność - UMiG

2. PROMOCJA (PUBLIC RELATION) PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY

MIKOŁAJKI.

a. Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest:

- zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów, służących rozwojowi regionalnemu oraz podnoszeniu poziomu spójności społeczno-gospodarczej gminy,

- zapewnienie informacji dot. kryteriów oceny i wyboru projektów oraz obowiązujących procedurach,

- zapewnienie informowania społeczności lokalnej o zakresie i wymiarze pomocy wspólnotowej dla poszczególnych projektów, realizowanych na terenie gminy,

- nawiązanie współpracy z podmiotami, zainteresowanymi realizacją wspólnych projektów.

Odpowiedzialność – Zespół ds. PRL, pracownik ds. kontaktów z ngo

b. Metody informacji i promocji PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.

- konferencje, spotkania, seminaria i prezentacje propagujące informacje, związane z możliwościami oraz zasadami korzystania z funduszy strukturalnych,

- wizytacje projektów już realizowanych bądź przygotowywanych do realizacji w regionie, wykorzystujących różne formy wsparcia funduszy strukturalnych,

- bieżące informacje dot. etapów realizacji PLANU ROZWOJU LOKALNEGO, zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy,

- organizowanie szkoleń dla potencjalnych projektodawców,

- współpraca z mediami na poziomie lokalnym i regionalnym – upowszechnianie wiedzy o PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO i etapach jego wdrażania oraz o możliwościach ubiegania się o wsparcie funduszy strukturalnych na  realizację projektów istotnych dla różnych grup beneficjentów,

- umieszczanie logo UE oraz EFS lub ZPORR na dokumentach, związanych z wykorzystywaniem funduszy unijnych,

tablice informacyjne (z logo UE i odp. programów) przy inwestycjach, realizowanych w ramach

PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO, a dofinansowywanych ze środków UE

Odpowiedzialność – Zespół ds. PRL oraz instytucje (organizacje) realizujące projekty w ramach ZPORR lub EFS.

VIII. ZAŁĄCZNIKI:

TAB. 1. LUDNOŚĆ I PRZYROST NATURALNY

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby | % | osoby | % | osoby |  | % |
| 1990 | 3723 | 44,3 | 4679 | 55,7 | 8402 |  | 100,0 |
| 1995 | 3732 | 44,2 | 4719 | 55,8 | 8451 |  | 100,0 |
| 2000 | 3708 | 44,4 | 4643 | 55,6 | 8351 |  | 100,0 |
| 2001 | 3698 | 44,5 | 4614 | 55,5 | 8312 |  | 100,0 |
| 2002 | 3901 | 45,8 | 4618 | 54,2 | 8519 |  | 100,0 |

TAB. 1A. STRUKTURA LUDNOŚCI WG. PŁCI.

w %

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety | mężczyźni | kobiety |
| 1990 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 1995 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2000 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2001 | 48 | 52 | 50 | 50 | 49 | 51 |
| 2002 | 47 | 53 | 50 | 50 | 49 | 51 |

TAB. 1B. MIGRACJE STAŁE LUDNOŚCI - MIASTO I WIEŚ.

w osobach

| ROK | MIASTO | WIEŚ | GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | + 30 | - 63 | - 33 |
| 1995 | + 2 | - 61 | - 59 |
| 2000 | - 1 | - 7 | - 8 |
| 2001 | + 2 | - 18 | - 16 |
| 2002 | + 3 | - 21 | - 19 |

TAB. 1C. PRZYROST NATURALNY – GMINA MIKOŁAJKI.

osób/1000 mieszkańców

| ROK | MIASTO | WIEŚ | GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1995 | + 1,88 | + 4,24 | + 3,19 |
| 2000 | - 3,24 | + 1,51 | - 0,60 |
| 2001 | - 0,54 | + 3,45 | + 1,68 |
| 2002 | + 0,77 | + 4,55 | + 2,82 |

TAB. 2. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI - MIASTO I WIEŚ.

| ROK | MIASTO |  |  |  |  |  | WIEŚ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  |
|  | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 1608 | 43 | 1831 | 49 | 284 | 8 | 1801 | 39 | 2527 | 54 | 351 | 7 |
| 1995 | 1071 | 29 | 2208 | 59 | 453 | 12 | 1512 | 32 | 2672 | 57 | 535 | 11 |
| 2000 | 918 | 25 | 2259 | 61 | 531 | 14 | 1248 | 27 | 2841 | 61 | 554 | 12 |
| 2001 | 888 | 24 | 2287 | 62 | 523 | 14 | 1203 | 26 | 2854 | 62 | 557 | 12 |
| 2002 | 861 | 22 | 2473 | 63 | 567 | 15 | 126 | 27 | 2826 | 61 | 566 | 12 |

TAB. 2A. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI - GMINA.

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-17 lat |  | 18-59/64 lat |  | 60/65 lat i więcej |  |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 3409 | 40 | 4358 | 52 | 635 | 8 |
| 1995 | 2583 | 31 | 4880 | 58 | 988 | 11 |
| 2000 | 2166 | 26 | 5100 | 61 | 1085 | 13 |
| 2001 | 2091 | 25 | 5141 | 62 | 1080 | 13 |
| 2002 | 2087 | 24 | 5299 | 62 | 1133 | 14 |

TAB. 3. ZATRUDNIENIE W GOSPODARCE NARODOWEJ NA TERENIE GMINY *

| ROK | Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo |  | Produkcja przemysłowa i budownictwo |  | Usługi |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 2090 | 53 | 819 | 21 | 1030 | 26 | 3939 | 100 |
| 1995 | 1380 | 54 | 290 | 11 | 895 | 35 | 2565 | 100 |
| 2000 | 1400 | 47 | 375 | 13 | 1180 | 40 | 2955 | 100 |
| 2001 | 1362 | 47 | 331 | 11 | 1218 | 42 | 2911 | 100 |
| 2002 | 1380 | 46 | 281 | 9 | 1316 | 45 | 2977 | 100 |

* - na podst. danych szacunkowych Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki oraz na podst. materiałów Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

TAB. 4. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI, CHARAKTERYZUJĄCE POZIOM AKTYWNOŚCI

ZAWODOWEJ NA TERENIE GMINY.

| ROK | Liczba bezro- botnych osoby | Aktywni zawodo- wo osoby | Stopa bezrobo- cia I w % | Aktywni zawodowo w stosunku do liczby ludności w wieku produkc. w % | Bezrobotni w stosunku do liczby ludności w wieku produkc. w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 559 | 4498 | 12,4 | 103 | 13 |
| 1995 | 1342 | 3907 | 34,3 | 80 | 28 |
| 2000 | 1110 | 4065 | 27,3 | 82 | 24 |
| 2001 | 1297 | 4208 | 30,8 | 82 | 25 |
| 2002 | 1363 | 4340 | 31,4 | 82 | 26 |

TAB. 4A. BEZROBOTNI WG. PŁCI.

| ROK | KOBIETY |  | MĘŻCZYŹNI |  | OGÓŁEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | 334 | 60 | 225 | 40 | 559 | 100 |
| 1995 | 742 | 55 | 600 | 45 | 1324 | 100 |
| 2000 | 516 | 46 | 594 | 54 | 1110 | 100 |
| 2001 | 585 | 45 | 712 | 55 | 1297 | 100 |
| 2002 | 607 | 45 | 756 | 55 | 1363 | 100 |

TAB. 4B. POZIOM WYKSZTAŁCENIA BEZROBOTNYCH W GMINIE.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM Z WYKSZTAŁCENIEM |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | podstawowym i zawodowym | średnim | wyższym |  |
| 1990 | 79 | 19 | 2 | 100 |
| 1995 | 82 | 17 | 1 | 100 |
| 2000 | 89 | 19 | 1 | 100 |
| 2001 | 79 | 20 | 1 | 100 |
| 2002 | 79 | 19 | 2 | 100 |

TAB. 4C. BEZROBOTNI WG. MIEJSCA ZAMIESZKANIA.

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | OGÓŁEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osób | % | osób | % | osób | % |
| 1990 | * | * | * | * | 559 | 100 |
| 1995 | 577 | 43 | 765 | 57 | 1342 | 100 |
| 2000 | 406 | 37 | 704 | 63 | 1110 | 100 |
| 2001 | 439 | 44 | 858 | 66 | 1297 | 100 |
| 2002 | 458 | 44 | 905 | 66 | 1363 | 100 |

* - brak danych

TAB. 4D. BEZROBOTNI WG. CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 6 mieś. | 6-12 mieś. | 12-24 mieś. | pow. 24 mieś. |  |
| 1990 | 78 | 14 | 8 | - | 100 |
| 1995 | 59 | 31 | 9 | 1 | 100 |
| 2000 | 47 | 13 | 20 | 20 | 100 |
| 2001 | 42 | 14 | 20 | 24 | 100 |
| 2002 | 36 | 15 | 21 | 28 | 100 |

TAB. 4 E. BEZROBOTNI WG. STAŻU PRACY.

w %

| ROK | BEZROBOTNI OGÓŁEM pozostający bez pracy |  |  |  | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1 roku | 1-10 lat | 10-20 lat | pow. 20 lat |  |
| 1990 | 91 | 9 | - | - | 100 |
| 1995 | 44 | 37 | 13 | 6 | 100 |
| 2000 | 49 | 28 | 13 | 10 | 100 |
| 2001 | 50 | 26 | 15 | 9 | 100 |
| 2002 | 49 | 28 | 14 | 9 | 100 |

a – łącznie z bezrobotnymi bez stażu.

TAB. 5. ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH OPIEKĄ SPOŁECZNĄ.

| ROK | MIASTO |  | WIEŚ |  | GMINA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osoby | % | osoby | % | osoby | % |
| 1990 | 210 | 33 | 420 | 67 | 630 | 100 |
| 1995 | 590 | 37 | 1000 | 63 | 1590 | 100 |
| 2000 | 575 | 38 | 930 | 62 | 1505 | 100 |
| 2001 | 704 | 45 | 851 | 55 | 1555 | 100 |
| 2002 | 760 | 35 | 1417 | 65 | 2177 | 100 |

TAB. 5A. CHARAKTERYSTYKA POZIOMU UBÓSTWA NA TERENIE GMINY.

| ROK | Objęci opieką społeczną w stosunku do ludności gminy | Objęci opieką społeczną w stosunku do liczby bezrobotnych |
| --- | --- | --- |
|  | % | % |
| 1990 | 7,5 | 128,6 |
| 1995 | 18,8 | 118,0 |
| 2000 | 17,7 | 135,6 |
| 2001 | 18,7 | 119,9 |
| 2002 | 25,6 | 159,7 |

TAB. 6. TELEFONIZACJA GMINY (GMINA I WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE).

| ROK | ABONENCI TELEFONICZNI |  |  | TELEFONY na 1000 mieszkańców |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | GMINA | Miasto | Wieś | GMINA | WOJE- WÓDZTWO |
| 1990 | 501 | 133 | 634 | 134,6 | 38,4 | 75,5 | 62,4 |
| 1995 | 763 | 196 | 959 | 204,0 | 41,5 | 114,0 | 127,0 |
| 2000 | 816 | 301 | 1117 | 220,1 | 64,8 | 133,8 | 139,9 |
| 2002 | 948 | 1233 | 2181 | 243,0 | 267,0 | 256,0 | 261,4 |

TAB. 7. ILOŚĆ MIESZKAŃ I PODSTAWOWE STANDARDY MIESZKANIOWE.

| ROK | MIASTO |  |  | WIEŚ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość mieszkań | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie | ilość mieszkań | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie |
| 1990 | 1134 | 56,3 | 3,23 | 1254 | 64,3 | 3,70 |
| 1995 | 1138 | 56,7 | 3,24 | 1261 | 64,4 | 3,74 |
| 2002 | 1342 | 56,5 | 2,91 | 1269 | 65,7 | 3,64 |

TAB. 7A. ILOŚĆ MIESZKAŃ I PODSTAWOWE STANDARDY ZAMIESZKANIA W GMINIE I

WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM.

| ROK | GMINA |  |  | WOJEWÓDZTWO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ilość mieszkań | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie | śrdn. pow. mieszkania w m2 | ilość osób na mieszkanie |
| 1990 | 2388 | 60,5 | 3,52 | 62,1 | 3,60 |
| 1995 | 2399 | 60,8 | 3,49 | 62,6 | 3,51 |
| 2002 | 2611 | 61,0 | 3,26 | 63,8 | 3,47 |

TAB. 8. STRUKTURA WIEKU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W GMINIE.

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI mieszkania wybudowane w latach: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | do 1945 r. |  | 1946 - 1979 |  | od 1980 r. |  |
|  | ilość | % | ilość | % | ilość | % |
| 2002 | 1234 | 47 | 595 | 23 | 782 | 30 |

TAB. 9. OCHRONA ZDROWIA - PODSTAWOWE WSKAŹNIKI.

| ROK | ILOŚĆ LEKARZY* |  |  | LEKARZE na 10.000 mieszkańców |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś | GMINA |  | Miasto | Wieś | GMINA | WOJE- WÓDZTWO |
| 1990 | 4 | 1 | 5 |  | 10,7 | 2,1 | 5,9 | 17,1 |
| 1995 | 7 | - | 7 |  | 18,8 | - | 8,3 | 18,3 |
| 2002 | 4 | 2 | 6 |  | 10,8 | 4,3 | 7,2 | 18,5 |

* - łącznie ze stomatologami

TAB. 1O. SZKOLNICTWO PODST. - CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW NAUCZANIA.

MIASTO.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 1 | 773 | 43 | 33 | 18 | 23 |
| 1995 | 1 | 770 | 43 | 31 | 18 | 25 |
| 2002 | 1 | 494 | 35 | 16 | 14 | 31 |

TAB. 1OA. SZKOLNICTWO PODST. – CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW NAUCZANIA.

TERENY WIEJSKIE.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 5 | 564 | 42 | 31 | 13 | 18 |
| 1995 | 5 | 559 | 33 | 30 | 17 | 19 |
| 2002 | 3 | 315 | 34 | 21 | 9 | 15 |

TAB. 1OB. SZKOLNICTWO GIMN. - CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW NAUCZANIA.

MIASTO.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 2 | 388 | 38 | 15 | 10 | 26 |

TAB. 1OC. SZKOLNICTWO GIMN. – CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW NAUCZANIA.

TERENY WIEJSKIE.

| ROK | Ilość szkół | Ilość uczniów | Ilość nauczycieli | Ilość oddzia- łów | Ilość uczniów na 1 nauczy- ciela | Ilość uczniów na 1 oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 1 | 75 | 4 | 3 | 19 | 25 |

TAB. 11. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW NA OBSZARZE GMINY.

w ha

| ROK | LASY | WODY | UŻYT- KI ROLNE | KOMU- NIKACJA | TERENY ZAINWES-TOWANE |  | NIEU-ŻYTKI | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 5.707 | 5.764 | 12.175 | 615 |  | 380 | 1.000 |  | 25.641 |
| 1995 | 5.790 | 5.764 | 12.175 | 615 |  | 393 | 904 |  | 25.641 |
| 2002 | 6.065 | 5.661 | 12.615 | 476 |  | 129 | 695 |  | 25.641 |

TAB. 11A. STRUKTURA UŻYTKOWANIA TERENÓW NA OBSZARZE GMINY.

w %

| ROK | LASY | WODY | UŻYT- KI ROLNE | KOMU- NIKACJA | TERENY ZAINWES-TOWANE |  | NIEU-ŻYTKI | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 22 | 22 | 48 | 3 |  | 1 | 4 |  | 100 |
| 1995 | 23 | 22 | 48 | 3 |  | 1 | 3 |  | 100 |
| 2002 | 24 | 22 | 49 | 2 |  | 2 | 2 |  | 100 |

TAB. 12. STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE GMINY.

| ROK | GRUNTY ORNE |  | SADY |  | ŁĄKI |  | PASTWISKA |  | RAZEM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % | ha | % |
| 1990 | 7876 | 64,6 | 23 | 0,2 | 2419 | 19,9 | 1857 | 15,3 | 12175 | 100,0 |
| 1995 | 7861 | 64,6 | 38 | 0,3 | 2415 | 19,8 | 1861 | 15,3 | 12175 | 100,0 |
| 2002 | 7749 | 61,4 | 21 | 0,2 | 2209 | 17,5 | 2636 | 20,9 | 12615 | 100,0 |

TAB. 14. TERENY KOMUNALNE W GMINIE.

w ha

| ROK | MIASTO | WIEŚ | RAZEM GMINA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1995 | 254,4 | 243,6 | 498,0 |
| 2002 | 236,2 | 221,0 | 457,2 |

*- brak danych

TAB. 15. DOCHODY BUDŻETU GMINY I ICH STRUKTURA.

w PLN

| ROK | Dochody własne | Udział w podatku dochod. | Dotacje celowe | Subwencje | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 397.989,- | - | 244.959,- | - | 642.948,- |
| 1995 | 1.640.600,- | 570.888,- | 2.385.136,- | 87.377,- | 4.684.001,- |
| 2000 | 4.878.906,- | 1.100.504,- | 1.361.587,- | 3.603.372,- | 10.944.369,- |
| 2001 | 5.581.170,- a | 926.033,- | 1.346.707,- | 3.936.348,- | 11.773.862,- |
| 2002 | 6.702.520,- b | 918.348,- | 1.718.390,- | 4.414.852,- | 13.754.110,- |

a – łącznie z darowizną 157.905,- PLN

b – łącznie z darowizną 157.410,- PLN

TAB. 15A. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY.

w %

| ROK | Dochody własne | Udział w podatku dochod. | Dotacje celowe | Subwencje | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 61,9 | - | 38,1 | - | 100,0 |
| 1995 | 35,0 | 12,2 | 50,9 | 1,9 | 100,0 |
| 2000 | 44,6 | 10,1 | 12,4 | 32,9 | 100,0 |
| 2001 | 47,4 | 7,9 | 11,4 | 33,3 | 100,0 |
| 2002 | 48,7 | 6,7 | 12,5 | 32,1 | 100,0 |

TAB. 16. WYDATKI BUDŻETU GMINY.

w tyś. PLN

| ROK | Dotacje dla zakładów budżet. | Inwestycje | Pozostałe | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 46,94 | 278,42 | 296,62 | 621,98 |
| 1995 | 261,75 | 1.965,00 | 3.015,68 | 5.242,43 |
| 2000 | - | 1.891,29 | 10.052,79 | 11.944,08 |
| 2001 | - | 731,77 | 11.024,64 | 11.756,41- |
| 2002 | - | 697,87 | 11.560,57 | 12.258,44 |

TAB. 16A. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY.

w %

| ROK | Dotacje dla zakładów budżet. | Inwestycje | Pozostałe | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 7,5 | 44,8 | 47,7 | 100,0 |
| 1995 | 5,0 | 37,5 | 57,5 | 100,0 |
| 2000 | - | 15,8 | 84,2 | 100,0 |
| 2001 | - | 6,2 | 93,8 | 100,0 |
| 2002 | - | 5,7 | 94,3 | 100,0 |

TAB. 16B. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI.

w tyś. PLN

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. | Pozos- tałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 24,5 | 200,4 | - | 2,0 | 7,4 | 46,9 | 2,0 | 110,9 | 161,4 |
| 1995 | 88,1 | 2.023,1 | 1.136,6 | 242,8 | 600,5 | 158,2 | 33,5 | 620,3 | 339,3 |
| 2000 | 32,6 | 2.272,8 | 131,7 | 4.730,3 | 1.315,5 | 455,5 | 204,1 | 1.146,0 | 1.655,6 |
| 2001 | 450,9 | 961,2 | 496,1 | 4.776,4 | 1.538,7 | 432,4 | 212,2 | 1.467,3 | 1.421,2 |
| 2002 | 256,3 | 1.148,4 | 410,1 | 5.097,0 | 1.718,9 | 460,9 | 250,7 | 1.670,8 | 1.245,3 |

TAB. 16C. SZCZEGÓŁOWA STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI.

w %

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. | Pozos- tałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 3,9 | 32,2 | 0 | 0,3 | 11,9 | 7,5 | 0,3 | 17,8 | 26,1 |
| 1995 | 1,7 | 38,6 | 21,7 | 4,6 | 11,5 | 3,0 | 0,6 | 11,8 | 6,5 |
| 2000 | 0,3 | 19,0 | 1,1 | 39,6 | 11,0 | 3,8 | 1,7 | 9,6 | 13,9 |
| 2001 | 3,8 | 8,2 | 4,2 | 40,6 | 13,1 | 3,7 | 1,8 | 12,5 | 12,1 |
| 2002 | 2,1 | 9,4 | 3,3 | 41,6 | 14,0 | 3,8 | 2,0 | 13,6 | 10,2 |

TAB. 16D. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI W PRZELICZENIU NA 1 MIESZKAŃCA.

w PLN/mieszkańca

| ROK | Gosp. mieszk. | Gosp. komu- nalna | Ochr. zdro- wia | Oświa- ta | Opie- ka społ. | Kul- tura | Sport | Admi- nistr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 2,9 | 23,9 | 0 | 0,2 | 0,9 | 5,6 | 0,2 | 13,2 |
| 1995 | 10,4 | 239,4 | 134,5 | 28,7 | 71,1 | 18,7 | 4,0 | 73,4 |
| 2000 | 3,9 | 272,2 | 15,8 | 566,4 | 157,5 | 54,5 | 24,4 | 137,2 |
| 2001 | 54,2 | 115,6 | 59,7 | 574,6 | 185,1 | 52,0 | 25,5 | 176,5 |
| 2002 | 30,0 | 134,8 | 48,1 | 598,3 | 201,8 | 54,1 | 29,4 | 196,1 |

TAB. 17. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI  NA 1 MIESZKAŃCA.

w PLN

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dochody własne na 1 mieszkańca | Dochody ogółem na 1 mieszkańca |
| 1990 | 47,4 | 76,5 |
| 1995 | 194,1 | 554,3 |
| 2000 | 584,2 | 1.310,6 |
| 2001 | 671,5 | 1.416,5 |
| 2002 | 786,8 | 1.614,5 |

TAB. 17A. WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI  NA 1 MIESZKAŃCA.

w PLN

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |
| --- | --- |
| 1990 | 33,1 |
| 1995 | 232,5 |
| 2000 | 226,5 |
| 2001 | 88,0 |
| 2002 | 81,9 |

TAB. 17B. WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY MIKOŁAJKI NA 1 MIESZKAŃCA.

w %

| ROK | GMINA MIKOŁAJKI |
| --- | --- |
| 1990 | 100,0 |
| 1995 | 702,4 |
| 2000 | 684,3 |
| 2001 | 265,9 |
| 2002 | 247,4 |

TAB. 18. DOCHODY PRZEDSIĘBIORSTW I SPÓŁEK Z TRENU GMINY MIKOŁAJKI.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochody na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1995 | 464.115,- | 169 | 54,92 |
| 2000 | 1.206.548,- | 439 | 145,16 |
| 2002 | 1.458.994,- | 531 | 171,26 |

* - brak danych

TAB. 18A. DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI –

opodatkowani na zasadach ogólnych i w formie ryczałtu.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1995 | * | * | * |
| 1996 | 18.892.570,- | 100 | 2.228,42 |
| 1997 | 35.337.226,- | 187 | 4.146,10 |
| 2000 | 10.184.749,- | 54 | 1.225,31 |
| 2002 | 10.767.205,- | 57 | 1.263,90 |

* - brak danych

TAB. 18B. DOCHODY OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY MIKOŁAJKI –

nie prowadzących działalności gospodarczej.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany poziomu dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | * | * | * |
| 1995 | * | * | * |
| 1996 | * | * | * |
| 1997 | * | * | * |
| 2000 | 31.920.954,- | 100 | 3.840,35 |
| 2002 | 34.001.181,- | 107 | 3.991,22 |

* - brak danych

TAB. 18C. ŁĄCZNE DOCHODY FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH Z TERENU GMINY

MIKOŁAJKI.

| ROK | Dochody w PLN | Zmiany w poziomie dochodów w % | Dochód na 1 mieszkańca gminy w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1996 | * | * | * |
| 1997 | * | * | * |
| 2000 | 43.312.251,- | 100 | 5.210,81 |
| 2002 | 46.227.380,- | 107 | 5.084,19 |

*– brak pełnych danych (dane nieporównywalne).

Łącznie pobierający zasiłek i bez zasiłku

Łączna liczba zatrudnionych i bezrobotnych

Stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo