Załącznik nr 2 do Uchwały nr  XX/140/2007

Rady Miejskiej w Mikołajkach

z dnia 20 grudnia 2007 r.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO’ SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO „RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004-2006” NA TERENIE MIASTA MIKOŁAJKI

W ramach działania 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Mikołajki planuje się realizację zadania pod nazwą: „ Modernizacja miejskiego terenu sportowo rekreacyjnego w Mikołajkach -  etap I”.

Zadanie to zostało wpisane w Planie Rozwoju Lokalnego w następujący sposób:

CEL STRATEGICZNY I – POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MIKOŁAJKI

CEL OPERACYJNY 2 – Poprawa warunków nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy oraz tworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

„ Modernizacja miejskiego terenu sportowo rekreacyjnego w Mikołajkach -  etap I”.

Projekt realizowany będzie na działkach o numerze geodezyjnym nr 57/5 i 55/7 w Mikołajkach, stanowiących własność Gminy Mikołajki. Teren ten wykorzystywany jest powszechnie jako rekreacyjny i plaża miejska. Obiekt wyposażony jest w pomosty, budynek socjalno - sanitarny z sanitariatami i natryskami oraz pomieszczeniem dla ratowników oraz prymitywne boisko do piłki plażowej.

Plaża jest terenem powszechnie wykorzystywanym przez mieszkańców Mikołajek i okolic, a także przez turystów odwiedzających miasteczko, ponadto jest miejscem szkoleń młodzieży - ochotników Mazurskiego WOPR. Teren ten jest jedynym powszechnie dostępnym miejscem kąpieliskowym na terenie gminy, które posiada stałą opiekę ratowników wodnych. W związku z tym w okresie wakacyjnym jest masowo oblegany. Ze względu na swoje położenie praktycznie w centrum miasteczka, stanowi jego wizytówkę. Brak odpowiedniej infrastruktury powoduje niezadowolenie użytkowników, dlatego konieczne jest jego uzupełnienie. Ze względu na koszty inwestycję podzielono na 2 etapy, z czego etap I ubiega się o dofinansowanie w ramach niniejszego wniosku. Zakres prac I etapu:

- utworzenie boiska do piłki plażowej wraz z odwodnieniem oraz placu zabaw;

- utworzenie powierzchni utwardzonych  - ciągów komunikacyjnych, powierzchni komunikacji kołowej i placu na potrzeby plaży;

- uzupełnienie ubytków piasku na plaży wraz z częściową jego wymianą ;

- wypełnienie zaistniałych ubytków w profilu terenu plaży

W ramach odrębnego projektu planuje się wykonać w następnym etapie : budowę altanek, ogrodzenia, zabezpieczenie brzegu jeziora przed wymywaniem, wykończenie budynku, w tym remont dachu i poddasza sanitariatów i centralnego ogrzewania.

SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

„Modernizacja miejskiego terenu sportowo rekreacyjnego w Mikołajkach -  etap I”.

Kosztorys niezbędnych prac remontowych i modernizacyjnych sporządzony na podstawie projektu technicznego i projektu zagospodarowania terenu.

| L.p. | ZAKRES/ETAP PRAC | KOSZT NETTO [zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie projektu technicznego prac remontowych | 13 524, 59 |
| 2. | Utworzenie boiska do piłki plażowej wraz z odwodnieniem oraz placu zabaw | 63 968,42 |
| 3. | Niwelacja terenu plaży (uzupełnienie ubytków piasku na plaży wraz z częściową jego wymianą, wypełnienie zaistniałych ubytków w profilu terenu plaży) Utworzenie powierzchni utwardzonych - ciągów komunikacyjnych, powierzchni komunikacji kołowej i placu na potrzeby plaży; | 83 049,31 |
|  | ### Suma netto | 160 542,32 |
|  | ### VAT | 35 319,31 |
|  | Suma brutto | 195 861,63 |

HARMONOGRAM PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:

„Modernizacja miejskiego terenu sportowo rekreacyjnego w Mikołajkach -  etap I”.

| L.p. | ZAKRES/ETAP PRAC | TERMIN REALIZACJI |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozpoczęcie | zakończenie |
| 1. | Przygotowanie niezbędnej dokumentacji technicznej | Wrzesień 2007 r. | Wrzesień 2007 r. |
| 2. | Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej dot. wyboru wykonawcy prac | Styczeń 2008 | Styczeń 2008 |
| 3. | Utworzenie boiska do piłki plażowej wraz z odwodnieniem oraz placu zabaw | Marzec 2008 | Marzec 2008 |
| 4. | Niwelacja terenu plaży (uzupełnienie ubytków piasku na plaży wraz z częściową jego wymianą, wypełnienie zaistniałych ubytków w profilu terenu plaży) Utworzenie powierzchni utwardzonych - ciągów komunikacyjnych, powierzchni komunikacji kołowej i placu na potrzeby plaży; | Marzec 2008 | Kwiecień 2008 |
| 5. | Uroczyste oddanie do użytku połączone z promocją funduszy strukturalnych | Kwiecień 2008 r. |  |